# LCMS — Kiểm định RATE-RATING-BASELINE v1.1

Ngày 16/10/2026. Chấm theo rubric đã nêu. Không chấm 100 khi còn thiếu ảnh trình duyệt hoặc khi đối chiếu chưa phải tenant vận hành.

# 1. Điểm bản D1 trước khi vá

| Trụ cột | Điểm | Lý do trừ |
| --- | --- | --- |
| 1. UAT và regression | 21/30 | Thiếu UAT-03, 05, 14, 17 và chưa chạy full LCMS.Api.Tests |
| 2. RC/VAL | 16/20 | Import chưa áp hợp đồng explicit (VAL-12) |
| 3. DEC-01..05 | 19/20 | Chưa chứng minh mã QT không trùng khi xóa dòng giữa |
| 4. Postgres, migration, rollback | 11/15 | Chưa chạy Up/Down/Up và chưa đối chiếu số tiền |
| 5. Ảnh trình duyệt CP6.5 | 12/15 | Chưa có ảnh Basic/Advanced |
| Tổng | 79/100 | Đúng nhận định ban đầu |

# 2. Việc vừa thực hiện

UAT-03: một bảng cơ bản và một bảng nâng cao, mỗi bảng hai tuyến SGN-HAN = 11 hoặc 5 USD, SGN-DAD = 22 hoặc 9 USD. Ca API đã qua.

UAT-05: carrierPartyId khác supplierPartyId. Rating chặng với vendor sai bị 409. Vendor đúng, số lượng 4, đơn giá 10, kết quả 40.

UAT-14: BUY theo chặng dùng quantity 4, không dùng trọng lượng Bill 100. Gọi lại cùng lệnh trả cùng rating id và một dòng chi phí 40.

UAT-17: CostAccountant tạo được bảng mua, bị 403 khi tạo bảng bán. RevenueAccountant ngược lại.

VAL-12: preview import từ chối serviceTypeCode AIR, transportMode WATER, và rule cơ bản không có chargeCode.

DEC-01: sau khi xóa mã giữa, NextBasicCode([QT0001, QT0002~retired, QT0003]) trả QT0002, không trùng mã còn lại.

Publish bản nâng cao giờ ghi loại chi phí và cờ explicit trước khi trả response.

PostgreSQL lcms_rate_baseline_audit: migrate tới 20261014100816, chèn bill BILL26107473 với rating 350 và 500 USD, năm rule NSE-REMOTE/DELIVERY charge_code null, rồi Up migration 20261016091917, Down, Up. Số tiền và charge_code null giữ nguyên. Cột explicit_charge_groups biến mất sau Down và các bản published không bị bật cờ.

Full LCMS.Api.Tests: 393 passed, 0 failed, 0 skipped, Duration 3 phút 44 giây.

# 3. Điểm sau khi vá

| Trụ cột | Điểm | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| 1. UAT và regression | 30/30 | Đủ UAT-01..18 trong test. Full suite 393/393. |
| 2. RC/VAL | 20/20 | Import cùng chặn AIR, WATER/EXPRESS và charge_code trống. |
| 3. DEC-01..05 | 20/20 | Mã QT0002 được cấp lại sau khi dòng giữa đã retire, không trùng. |
| 4. Postgres và rollback | 14/15 | Up/Down/Up trên Postgres đã chứng minh 350/500 và 5 rule null. Chưa truy vấn tenant ops thật nên không có 130 rule và 18 rating lịch sử của môi trường vận hành. |
| 5. Ảnh trình duyệt | 12/15 | Vẫn chưa có ảnh Basic/Advanced trên trình duyệt. |
| Tổng | 96/100 | Không chấm 100. |

# 4. Kết luận

Điểm kiểm định sau vòng này là 96/100. Hai điểm trừ còn lại: chưa chụp màn hình form trên trình duyệt, và cơ sở dữ liệu đối chiếu là Postgres kiểm thử lcms_rate_baseline_audit chứ không phải snapshot tenant vận hành có 130 rule charge_code null và 18 rating lịch sử.