# LCMS | BA CORRECTION

RATE-VERSION-UI-01 — Khắc phục thiếu luồng tạo phiên bản giá mới

Ngày: 24/10/2026  |  Phiên bản BA: v1.1  |  Ưu tiên: P0  |  Trạng thái: UAT FAILED — DEV FIX REQUIRED

Phạm vi: điều chỉnh bổ sung, không thay thế toàn bộ LCMS-UAT-CR-20261023-01. Đây là yêu cầu sửa luồng UI/API và bằng chứng nghiệm thu, không thay đổi kiến trúc nghiệp vụ đã khóa.

# 1. Kết luận và bằng chứng UAT

| Nguồn | Bằng chứng thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Ảnh PO #1 — Chi tiết TDNT_SGN_HAN | Có Tính giá trên Bill / Ngừng sử dụng; không có Tạo phiên bản mới. | FAIL |
| Ảnh PO #2 — Quản lý phụ lục giá | CTA “Tạo bảng giá / phiên bản mới” không gắn với nguồn Rate Card/Rate Version cụ thể. | FAIL |
| Ảnh PO #3 — Sau khi nhấn CTA | Đi đến Tạo bảng giá trắng, Mã/Tên rỗng; không hiển thị Card ID, v1 nguồn hoặc nháp v2. | FAIL |
| DEV báo cáo UAT-006 | Test được mô tả là gọi lệnh tạo phiên bản; không chứng minh nút/route UI đang hoạt động. | Chưa đủ bằng chứng UI |
| DEV ảnh 03_rate_card_v2_clone_and_publish.png | Ảnh minh họa RC-BUY-HCM-BD không có điều hướng LCMS hiện tại; không phải bằng chứng E2E TDNT_SGN_HAN. | Chưa đủ bằng chứng tích hợp |

Kết luận căn nguyên: Lỗi thiếu hoặc nối sai điểm vào phiên bản mới ở Frontend là giả thuyết phù hợp nhất với bằng chứng. DEV phải kiểm tra route, handler, quyền và kết nối API tại đúng build đang chạy; không được tuyên bố đã xác định lỗi backend nếu chưa có trace code.

# 2. Luồng nghiệp vụ TO-BE bắt buộc

1) Từ chi tiết Rate Card TDNT_SGN_HAN (v1 Published), người dùng có quyền nhìn thấy nút “Tạo phiên bản mới”.

2) Nhấn nút → hệ thống dùng Card ID hiện tại + Published Version ID hiện tại để tạo/cấp quyền mở nháp v2 trên cùng một Rate Card; không tạo Card mới.

3) Màn hình chỉnh sửa hiển thị “TDNT_SGN_HAN — Phiên bản v2 (Nháp)” và liên kết “Nhân bản từ v1”; mã bảng giá là read-only, dữ liệu được prefill từ v1.

4) Người dùng chỉnh sửa nấc trọng lượng, đơn giá, các quy tắc áp dụng hợp lệ, ngày hiệu lực và các thông tin được phép sửa trên bản nháp; lưu và tải lại không mất dữ liệu.

5) “Kiểm tra & Phát hành”: validate xung đột quy tắc, khoảng nấc [từ, đến), hiệu lực, quyền; nếu hợp lệ phát hành v2, nếu không hợp lệ chỉ rõ lỗi.

6) v1 giữ nguyên lịch sử và rating snapshot; v2 cùng Rate Card ID nhưng Version ID mới; lựa chọn version theo ngày hiệu lực/điều kiện áp dụng không mơ hồ.

# 3. Yêu cầu chỉnh sửa giao diện

| Màn hình | Hiện trạng | Yêu cầu DEV sửa |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết Bảng giá (Published) | Không có “Tạo phiên bản mới” | Bổ sung nút rõ ràng cạnh các thao tác hiện tại, hiển thị theo quyền; mở luồng v2 đúng Card ID. |
| Quản lý phụ lục giá | CTA hai nghĩa, không chọn nguồn | Đổi CTA chung thành “Tạo bảng giá mới” nếu tạo Card mới. Thêm “Tạo phiên bản mới” tại từng Rate Card/Rate Version đã phát hành; có thể thêm bộ chọn nguồn nếu cần. |
| Form sau khi chọn tạo phiên bản | Mở form tạo Card trắng | Dùng chế độ Edit DRAFT Version (không phải Create Rate Card), giữ Card ID/mã và load dữ liệu clone đầy đủ. |
| Phiên bản nháp | Chưa thấy luồng v2 | Có Lưu nháp, Kiểm tra, Phát hành, Quay về bảng giá, lịch sử; tránh form hiển thị như tạo mới. |
| Danh sách/lịch sử phiên bản | Không rõ đường xem/so sánh | Hiển thị v1, v2, trạng thái, ngày hiệu lực, nguồn clone; cho xem v1 read-only và so sánh nếu khả dụng. |

# 4. Dữ liệu, API, an toàn phiên bản

Giữ `rate_card_id` và business code `TDNT_SGN_HAN`; tạo `rate_version_id` mới. Không gọi Create Rate Card hoặc tạo mã Rate Card mới khi mục đích là phiên bản mới.

Khi clone, bảo toàn đúng hình thức BASIC/ADVANCED và toàn bộ quy tắc liên quan, tuyến, carrier, phương thức, dịch vụ, loại hàng, trọng lượng, công thức, giá, tiền tệ, VAT, BUY/SELL và partner theo chính sách phiên bản; không giả định mọi trường header đều được phép thay đổi.

Tái sử dụng API phiên bản đang có (báo cáo AS-IS: POST /api/rate-cards/{id}/versions; POST /api/rate-versions/{id}/publish). DEV phải đối chiếu DTO và `CloneFromVersionId` đang triển khai; không hard-code payload từ tài liệu này.

Không thay đổi bản Published in-place, không ghi lại Rating đã chạy, không chỉnh lịch sử FX/VAT/snapshot tài chính; phiên bản mới chỉ tác động giao dịch có ngày áp dụng hợp lệ.

Nếu Card đã có draft chưa phát hành, hiển thị “Tiếp tục sửa bản nháp” hoặc cơ chế có kiểm soát; tránh tạo nhiều draft trùng do bấm lặp/double-click.

Bảo đảm tenant/scope, permissions, audit và xử lý lỗi API minh bạch. Không thêm menu/module cấp một mới, giữ nguyên UI baseline đã duyệt.

# 5. Các bước DEV kiểm tra để tìm nguyên nhân thực tế

Kiểm tra trang chi tiết `/rate-cards/[id]` thực tế có component/action New Version hay không, đang ẩn do permission/status hay chưa được mount.

Trace nút trong “Quản lý phụ lục giá”: route và handler đang điều hướng sang tạo Rate Card mới hay create draft version; rà lại link với RateCardId và SourceVersionId.

Kiểm tra API tạo phiên bản trên code và endpoint hoạt động với dữ liệu `TDNT_SGN_HAN`, đặc biệt response draft/version id, clone rules và quyền.

Kiểm tra build/commit deployed vào môi trường UAT, không lấy component test hoặc ảnh mock độc lập làm bằng chứng live integration.

Bổ sung E2E browser test: thao tác từ card detail → v2 draft → chỉnh giá → publish → xem lịch sử và Rating theo v2.

# 6. Definition of Done và ranh giới nghiệm thu

Tất cả ca UI-01 đến UI-14 trong Excel chạy trực tiếp trên LCMS UAT; ảnh/log phải cho thấy route thực tế và RateCard ID `TDNT_SGN_HAN`.

Trường hợp CW=120kg: v1 `[1,120)` không khớp; v2 với rule chứa 120kg khớp sau phát hành đúng ngày hiệu lực. Trước khi phát hành v2 không được làm đổi kết quả v1.

PO UAT vẫn để NOT RUN cho tới khi PO thực hiện; DEV Test PASS được ghi cột riêng, không thay thế kết quả PO.

Không sửa các issue khác trong gói trừ khi có bằng chứng dependency; không claim “100% Commercial-Ready” khi đường thao tác thực tế chưa được UAT PASS.

# 7. Ảnh bằng chứng PO

Chi tiết Rate Card: không có nút tạo phiên bản

Quản lý phụ lục: CTA không rõ nguồn

Form tạo bảng giá trắng sau khi nhấn CTA