LCMS — TECHNICAL DESIGN 6

DEVELOPMENT BACKLOG, SPRINT PLAN & FINAL DEV HANDOVER — V1.0

Final Technical Design Handover — Business Architecture CP1–CP7 + TD1–TD5

# 1. Mục tiêu & phạm vi bàn giao

TD6 chuyển toàn bộ Business Architecture và Technical Design đã khóa thành kế hoạch phát triển có thể giao cho Dev: backlog theo domain, sequencing sprint, Definition of Done, acceptance gates, traceability và Dev Guardrails. Tài liệu này không thay thế CP1–CP7/TD1–TD5 mà là lớp điều phối triển khai cuối.

# 2. Development Epic Backlog

| Epic | Tên | Module | Priority | Outcome / Guardrail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Nền tảng Tenant, User & Permission | M01, M13 | P0 | Tenant isolation; User/Role × Action × Data Scope; permission ≠ approval |
| E02 | Master Data & Configuration | M02, M13 | P0 | Version/effective-date; capability configuration; policy traceability |
| E03 | Operational Reference Sync | M03, M14 | P0 | Order/Bill/Shipment/Leg/Movement; Bill là Financial Anchor; idempotent sync |
| E04 | Bảng giá & Tính giá | M04 | P0 | Rate Card/Version/Rule/Component; rating snapshot; re-rating history |
| E05 | Quản lý Chi phí | M05 | P0 | Expected→Confirmed→Actual; Single Economic Cost; adjustment/reversal |
| E06 | Phân bổ Chi phí | M05 | P0 | Allocation conservation; finalized immutable; no silent reallocation |
| E07 | Doanh thu & Lợi nhuận | M06, M12 | P0 | Revenue maturity; configurable SoT; profitability derived |
| E08 | Chứng từ tài chính & Matching | M07 | P0 | Received≠Accepted; N:N detail matching; open amount guards |
| E09 | Exposure & AP/AR | M08 | P0 | Exposure≠recognized AP/AR; partial recognition; no duplicate Cost/Revenue |
| E10 | Thanh toán/Thu tiền & Settlement | M09 | P0 | Cash≠settlement; N:N allocation; outstanding derived |
| E11 | Đối soát, Chênh lệch, Ngoại lệ, Phê duyệt | M10 | P1 | Independent control dimensions; variance≠exception; approval separate |
| E12 | Chốt tài chính | M11 | P0 | Eligibility; immutable snapshot; reopen/reclose history |
| E13 | Financial Profile, Dashboard & Reporting | M12 | P1 | Derived read model; Bill drill-down; as-of/projection timestamp |
| E14 | Integration, Audit & Operations | M14, M15 | P0 | Outbox, retries, correlation, audit, observability |
| E15 | Security, NFR & Deployment | Cross-cutting | P0 | TD5 controls; backup/DR; environments; secrets; monitoring |
| E16 | Vietnamese UX Contract & Acceptance | Cross-cutting | P0 | UI dùng Vietnamese UI Term; không hiển thị raw code/Canonical English |

# 3. Sprint Sequencing Baseline

Sprint là baseline sequencing, không phải cam kết thời lượng. Capacity, team size và velocity được phép điều chỉnh nhưng dependency và financial integrity gates không được bỏ qua.

| Sprint | Mục tiêu | Phạm vi chính | Epic |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Foundation | Repo/CI/CD baseline; environments; coding standards; migration framework; observability skeleton; terminology contract | E01,E14,E15,E16 |
| Sprint 1 | Identity + Master Data | Tenant/user/access; organization/party/currency; base configuration | E01,E02 |
| Sprint 2 | Operational Reference | Operational sync; Bill-centric reference graph; search/drill-down baseline | E03,E14 |
| Sprint 3 | Rate & Pricing | Rate card/version/rules/components; rating; snapshot; rerating | E04 |
| Sprint 4 | Cost | Cost lifecycle; actualization; adjustment; allocation | E05,E06 |
| Sprint 5 | Revenue & Profitability | Revenue lifecycle; actual recognition; profitability read model | E07 |
| Sprint 6 | Financial Documents | Document intake/acceptance; line detail; N:N matching | E08 |
| Sprint 7 | Exposure + AP/AR | Exposure; AP/AR recognition; partial recognition; outstanding | E09 |
| Sprint 8 | Settlement | Payment/collection; allocation; reversal; outstanding | E10 |
| Sprint 9 | Financial Control | Reconciliation; variance; exception; approval | E11 |
| Sprint 10 | Financial Close | Close eligibility; snapshot; lock; reopen/reclose | E12 |
| Sprint 11 | Financial Profile & Reporting | Bill financial profile; dashboard; control queues; reporting projections | E13 |
| Sprint 12 | Hardening & UAT | Security/NFR tests; integration recovery; performance; audit; Vietnamese UX acceptance; UAT fixes | E14,E15,E16 |

# 4. Release Acceptance Gates

| ID | Gate | Tiêu chí nghiệm thu | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | Bill Financial Anchor | Bill là minimum operational reference; financial profile drill-down đúng quan hệ N:N đã khóa. | P0 |
| AC-002 | Single Economic Cost | Không tạo Cost trùng qua allocation/document/AP/payment. | P0 |
| AC-003 | Single Economic Revenue | Invoice/AR/collection không nhân đôi Revenue. | P0 |
| AC-004 | Maturity Separation | Expected/Confirmed/Actual không overwrite nhau. | P0 |
| AC-005 | Document Separation | Received ≠ Accepted ≠ Matched ≠ Recognized ≠ Settled. | P0 |
| AC-006 | Allocation Conservation | Tổng finalized allocation bảo toàn số tiền theo rounding rule. | P0 |
| AC-007 | Settlement Integrity | Payment/Collection chỉ làm thay đổi outstanding qua finalized allocation. | P0 |
| AC-008 | Close Immutability | Snapshot đã close không bị sửa/xóa; reopen/reclose giữ lịch sử. | P0 |
| AC-009 | Idempotency | Retry API/integration không tạo duplicate financial fact. | P0 |
| AC-010 | Concurrency | Stale consequential write bị reject/controlled retry. | P0 |
| AC-011 | Audit | Override/reversal/reopen/manual match/approval có actor/time/reason/reference. | P0 |
| AC-012 | Permission | Action permission + data scope; approval workflow độc lập. | P0 |
| AC-013 | Vietnamese UX | Mọi label/status/message người dùng nhìn thấy map theo CP6.5; raw enum/code không lộ UI. | P0 |
| AC-014 | Integration Failure | Mapping/external failure không fabricate financial facts. | P0 |
| AC-015 | Read Model | Dashboard/Profile là derived view, không là transaction SoT. | P1 |

# 5. Dev Guardrails

| ID | Quy tắc |
| --- | --- |
| DG-001 | Không thay đổi `[CONFIRMED]` / `[ARCHITECTURE AGREED]` nếu chưa có PO decision. |
| DG-002 | Operational System là Source of Truth cho operations; LCMS là Financial Control & Management Layer. |
| DG-003 | Bill là Financial Anchor nhưng không là God Table. |
| DG-004 | Không dùng một monolithic financial status. |
| DG-005 | Không hard-delete financial transaction; correction bằng adjustment/reversal/supersede. |
| DG-006 | Không dùng generic PATCH để bypass consequential state transition. |
| DG-007 | Không shared-write giữa module; owning module chịu trách nhiệm invariant. |
| DG-008 | Event/outbox không trở thành nguồn economic truth thứ hai. |
| DG-009 | Capability configuration không fork Core Business Model. |
| DG-010 | Vietnamese UX Language Rule là acceptance requirement bắt buộc. |

# 6. Definition of Done

| ID | Điều kiện |
| --- | --- |
| DOD-001 | Code review + automated tests pass; migration/versioning reproducible. |
| DOD-002 | Business rule/guard được test ở application/domain layer, không chỉ UI. |
| DOD-003 | API error có stable code + Vietnamese safe message + correlation ID. |
| DOD-004 | Consequential command có audit + idempotency/concurrency khi áp dụng. |
| DOD-005 | Integration retry/recovery được test; không duplicate fact. |
| DOD-006 | Permission/data-scope tests pass; tenant isolation tests pass. |
| DOD-007 | Vietnamese UI terminology review pass theo CP6.5 dictionary. |
| DOD-008 | Relevant traceability từ requirement → module/API/table/rule/test được cập nhật. |
| DOD-009 | Observability/log/metric cần thiết có sẵn trước production. |
| DOD-010 | UAT evidence và unresolved severity P0/P1 = 0 trước release. |

# 7. Vietnamese UX Language Contract

Nguyên tắc CP6.5 tiếp tục LOCKED: Tên hiển thị tiếng Việt → Canonical English → Internal/Code Key. Dev được dùng English/code key trong database/API/source code, nhưng UI, status, validation message, error message an toàn cho người dùng và report label phải dùng Vietnamese UI Term đã chuẩn hóa. Không được tự động hiển thị raw enum, field name hoặc Canonical English lên giao diện.

| Ví dụ UI | Canonical | Code |
| --- | --- | --- |
| Chi phí dự kiến | Expected Cost | EXPECTED_COST |
| Chi phí thực tế | Actual Cost | ACTUAL_COST |
| Phân bổ chi phí | Cost Allocation | COST_ALLOCATION |
| Khoản phải trả | Accounts Payable | AP |
| Khoản phải thu | Accounts Receivable | AR |
| Đối soát | Reconciliation | RECONCILIATION |
| Chênh lệch | Variance | VARIANCE |
| Ngoại lệ | Exception | EXCEPTION |
| Chốt tài chính | Financial Close | FINANCIAL_CLOSE |
| Mở lại chốt tài chính | Reopen Financial Close | REOPEN_FINANCIAL_CLOSE |

# 8. Traceability Contract

Mỗi story/feature tài chính phải truy được tối thiểu: Business Requirement/Decision → Epic/Module → Use Case/Command/API → Aggregate/Table → Business/Integrity Rule → Permission/Policy → Test/UAT Evidence. Khi implementation khác thiết kế, Dev không tự sửa architecture; phải ghi Architecture Deviation và đưa PO/Architecture review.

# 9. Handover Package Index

| Nhóm | Artifact chuẩn |
| --- | --- |
| Business Architecture | CP1–CP7 + CP6.5 Vietnamese UX terminology package |
| TD1 | ERD & Physical Database Design |
| TD2 | API & Integration Specification |
| TD3 | Module / Application Architecture |
| TD4 | State, Transaction & Financial Integrity Design |
| TD5 | Security, Audit, NFR & Deployment Architecture |
| TD6 | Development Backlog, Sprint Plan & Final Dev Handover |

# 10. Decision Log TD6

| Decision | Status | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| TD6-DEV-001 | [ARCHITECTURE AGREED] | Delivery theo vertical business slices trên Modular Monolith; foundation trước, financial core sau. |
| TD6-DEV-002 | [ARCHITECTURE AGREED] | P0 acceptance bảo vệ financial integrity có quyền chặn release. |
| TD6-DEV-003 | [ARCHITECTURE AGREED] | Traceability requirement→module→API→DB→rule→test là artifact sống trong development. |
| TD6-DEV-004 | [ARCHITECTURE AGREED] | Vietnamese UX Language Contract là Definition of Done/acceptance, không phải cosmetic task cuối dự án. |
| TD6-DEV-005 | [ARCHITECTURE AGREED] | Sprint plan là sequencing baseline; team capacity/velocity có thể đổi mà không đổi architecture. |
| TD6-DEV-006 | [ARCHITECTURE AGREED] | Không coding shortcut làm mất audit, idempotency, concurrency, history hoặc close integrity. |

# 11. Final Development Readiness

Business architecture đã được khóa đến Dev Handover V1.0.

Technical architecture đã bao phủ data, API/integration, modules, transaction/integrity, security/NFR/deployment và development sequencing.

Không có [DECISION REQUIRED] đang chặn việc bắt đầu implementation.

Exact framework/database/cloud/provider choices nếu chưa được khóa có thể được chọn trong implementation planning, nhưng không được vi phạm TD1–TD6 guardrails.

Trước production phải hoàn tất UAT, security/NFR verification và Vietnamese UX acceptance.

# 12. Completion

TD6 — Development Backlog, Sprint Plan & Final Dev Handover: 100% — COMPLETED / PACKAGED. Technical Design TD1–TD6 hoàn tất.