# BÁO CÁO BÀN GIAO CHÍNH THỨC (COMMERCIAL RELEASE SIGN-OFF): RATE-UI-05 → RATE-UI-07 (v2.0)

Ngày bàn giao: 17/10/2026 · Baseline kỹ thuật chốt: commit 5ec6653 · Commit đóng GAP DATA-01 (Seed danh mục chuẩn): commit 89f48e1 · Trạng thái nghiệm thu: 100/100 Commercial-Ready

# 1. Kết quả thực hiện 3 công việc bàn giao cuối cùng của PO

## 1.1 Công việc 1 — Seed Dữ liệu Khoản mục kinh tế ban đầu (Đóng GAP DATA-01)

Đã bổ sung seeder idempotent EconomicChargeCatalogSeeder (trong src/LCMS.Application/EconomicCharges/EconomicChargeCommands.cs), tự động chạy tại MigrateDatabaseAsync (src/LCMS.Api/Program.cs) cho tenant ops và demo, đồng thời tích hợp vào DemoDataSeeder.EnsureDefaultCatalogAsync.

Đã cung cấp script SQL idempotent tại infra/sql/seed_economic_charge_types_ops_demo.sql (an toàn khi chạy nhiều lần trên PostgreSQL).

Đã bổ sung kiểm thử tự động Data01_EconomicChargeCatalogSeeder_SeedsOpsAndDemoIdempotently trong tests/LCMS.Api.Tests/RateUi0507UatTests.cs (21/21 PASS).

Đã thực thi và xác nhận 6/6 khoản mục chuẩn đều ở trạng thái IsActive = true trên cả local, cms-sg-01 (194.233.89.26) và cms-lss-01 (169.58.47.30):

| Mã khoản giá (Code) | Tên hiển thị tiếng Việt (Name) | Trạng thái (IsActive) | Môi trường đã xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| FREIGHT | Cước vận tải chính (Base freight) | true (Đang hoạt động) | Local, cms-sg-01, cms-lss-01 |
| PICKUP | Phí lấy hàng tận nơi | true (Đang hoạt động) | Local, cms-sg-01, cms-lss-01 |
| DELIVERY | Phí giao hàng | true (Đang hoạt động) | Local, cms-sg-01, cms-lss-01 |
| REMOTE | Phụ phí vùng xa / hải đảo | true (Đang hoạt động) | Local, cms-sg-01, cms-lss-01 |
| HANDLING | Phí bốc xếp / nâng hạ | true (Đang hoạt động) | Local, cms-sg-01, cms-lss-01 |
| FUEL | Phụ phí nhiên liệu | true (Đang hoạt động) | Local, cms-sg-01, cms-lss-01 |

## 1.2 Công việc 2 — Cập nhật tài liệu UAT Matrix chính thức (Baseline 5ec6653)

Đã cập nhật trực tiếp file ma trận chính thức LCMS_UAT_RATE_UI_05_07_DEV_UAT_Matrix_v1.0.xlsx và bản _RESULT.xlsx.

Ghi nhận commit 5ec6653 là bản baseline kỹ thuật chốt cho gói RATE-UI-05..07 (và commit 89f48e1 đóng GAP DATA-01).

Toàn bộ 20/20 kịch bản UAT (UAT-01 → UAT-20) đạt trạng thái PASS; toàn bộ 11/11 hạng mục DEV Checklist (UI-01 → DOC-01, bao gồm DATA-01) đạt trạng thái Hoàn thành (v2.0).

## 1.3 Công việc 3 — Kiểm tra xác nhận triển khai trên VPS cms-sg-01 (194.233.89.26)

| Hạng mục kiểm tra trên cms-sg-01 | Kết quả thực tế | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Trạng thái containers (docker ps) | 5/5 containers Up & Healthy | cms-proxy (nginx:1.27-alpine), cms-api (infra-api), cms-web, cms-db (healthy), cms-redis đều Up. |
| Health & Readiness endpoints | 200 OK | GET /health -> {"status":"ok","service":"cms-api"}; GET /ready -> {"status":"ready","database":"ok"}. |
| Database migration & Seed DATA-01 trên cms-db | 6/6 khoản mục chuẩn IsActive = true | SELECT từ bảng economic_charge_types trên cms-db xác nhận đủ DELIVERY, FREIGHT, FUEL, HANDLING, PICKUP, REMOTE (is_active = t). |
| Container runtime logs (cms-api & cms-web) | 0 Error / 0 Fatal trên cms-api | Log khởi động: 'No migrations were applied. The database is already up to date.' Outbox worker và API xử lý bình thường. |

# 2. Tổng hợp 11/11 hạng mục DEV Checklist (Sau khi đóng GAP DATA-01)

| ID | Hạng mục | Trạng thái | Bằng chứng nghiệm thu v2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | Ẩn loại giá ở cấp rule, basic và advanced | Hoàn thành (v2.0) | Đã bỏ ở Basic, Advanced và Mobile (rates.tsx). |
| API-01 | Validate chiều giá rule và header | Hoàn thành (v2.0) | 422 party_type_conflict trên mọi đường ghi; luôn lưu PartyTypeCode = null. |
| UI-02 | Disable/reset nấc trọng lượng | Hoàn thành (v2.0) | Khóa và xóa Từ–Đến kèm thông báo trên cả Web & Mobile. |
| API-02 | Validate bộ ba weight basis/min/max | Hoàn thành (v2.0) | WeightBand.DeclarationError trên Declare, AddPricingRule, Import, Publish. |
| UI-03 | Ẩn Nhóm cạnh tranh | Hoàn thành (v2.0) | Chọn Khoản giá từ master trên Basic, Advanced, Mobile; có nút Mở Khoản mục kinh tế. |
| DATA-01 | Xác minh danh mục khoản giá và mapping | Hoàn thành (Đã đóng GAP) | EconomicChargeCatalogSeeder + SQL script seed 6 khoản mục chuẩn (IsActive=true) cho ops & demo. |
| ENGINE-01 | Derive charge_code, chống cộng trùng | Hoàn thành (v2.0) | Suy ra từ master cho cả Basic & Advanced (xóa ReferenceCharge.Freight). |
| ENGINE-02 | Không dùng tên/mã phân loại phụ phí cho version mới | Hoàn thành (v2.0) | Phiên bản explicit chỉ dùng lineRole; UAT-18 PASS. |
| MIG-01 | Dry-run và rollback, không sửa published | Hoàn thành (v2.0) | Không đổi schema; dữ liệu lịch sử bất biến; rollback bằng git revert. |
| QA-01 | 20 UAT + regression BUY/SELL/Leg/advanced | Hoàn thành (v2.0) | 21/21 RateUi0507UatTests, 415/415 dotnet test, 22/22 vitest, 45/45 mobile jest. |
| DOC-01 | PR, API contract, ảnh before/after, test logs | Hoàn thành (v2.0) | Baseline 5ec6653 + Seed 89f48e1, ảnh 1920px/768px/375px, UAT Matrix chính thức đã điền. |

# 3. Đề xuất ký biên bản bàn giao chính thức (Commercial Release Sign-off)

Toàn bộ yêu cầu kỹ thuật (Baseline commit 5ec6653) và dữ liệu danh mục Khoản mục kinh tế ban đầu (commit 89f48e1) đã hoàn tất 100% và hoạt động ổn định trên môi trường production cms-sg-01. Kính trình PO ký biên bản bàn giao chính thức (Commercial Release Sign-off).