# LCMS — UAT ISSUE / FIX SPECIFICATION

Checkpoint: Chứng từ tài chính → Đối khớp → AP | Ngày tổng hợp: 24/09/2026

Mục đích: tài liệu giao DEV để sửa lỗi trước khi tiếp tục UAT downstream.

# 1. Kết luận UAT tại checkpoint hiện tại

KHUYẾN NGHỊ: DỪNG UAT DOWNSTREAM TẠI MATCHING. Không tạo Exposure để đi vòng qua lỗi. DEV cần xử lý hai Blocker trước, sau đó retest từ một chứng từ AP mới được neo đúng Bill HAWB-UAT-001.

Blocker 1: Nhận chứng từ thất bại khi có Bill; bỏ Bill thì nhận thành công, kể cả tài khoản Admin.

Blocker 2: Vì chứng từ không neo được Bill, phiên đối khớp Dòng ↔ chi phí không tìm thấy Cost đã tồn tại trên HAWB-UAT-001.

Dữ liệu UAT hiện hữu nên được giữ lại làm bằng chứng; không chỉnh DB để “làm cho chạy” nếu chưa xác định nguyên nhân.

# 2. Nguyên tắc DEV phải giữ khi sửa

Không hard-delete hoặc silent overwrite financial facts đã phát sinh. Sai dữ liệu sau khi qua lifecycle phải xử lý bằng controlled edit / void / reversal / supersede theo trạng thái.

Bill là Financial Anchor; Document/Cost/Revenue/AP-AR phải giữ traceability về Bill khi nghiệp vụ có liên kết.

Received ≠ Accepted ≠ Matched ≠ Recognized/Paid. Sửa một bước không được tự động hợp nhất các trạng thái độc lập.

Matching chỉ liên kết chứng từ với economic Cost/Revenue đã có; không được invent Cost/Revenue mới để làm cho khớp.

UI dùng mã nghiệp vụ cho người dùng; UUID kỹ thuật chỉ là secondary/debug identifier.

Các classification chuẩn như Currency, Cost Type, Revenue Type, Bill phải dùng lookup/master data phù hợp thay vì free text khi dữ liệu chuẩn đã tồn tại.

# 3. Hai lỗi Blocker cần xử lý trước

## UAT-FUNC-001 — Nhận chứng từ thất bại khi có Bill

BLOCKER

| Bối cảnh | Tạo chứng từ AP, đối tác VEN-UAT-001, số tiền 235 USD, dự kiến neo Bill HAWB-UAT-001. |
| --- | --- |
| Cách tái hiện | Điền Bill HAWB-UAT-001 rồi bấm Nhận chứng từ tài chính → thất bại. Thử bằng Operation và Admin đều gặp. Bỏ Bill → nhận thành công. |
| Kết quả hiện tại | Chứng từ UAT-INV-AP-002 tạo được nhưng chi tiết hiển thị Bill = —. |
| Kết quả mong đợi | Người dùng tìm/chọn Bill hợp lệ; hệ thống lưu internal bill_id và hiển thị mã Bill nghiệp vụ sau reload. |
| Ảnh hưởng | Đứt Document → Bill; matching không có anchor để tìm Cost; truy vết AP theo Bill bị mất. |
| DEV cần kiểm tra | Request payload; mapping bill code→internal ID; validation; FK; tenant/data scope; permission; API error handling. Không trả thông báo chung “Thao tác thất bại” nếu có lỗi xác định được. |
| Acceptance | Tạo chứng từ AP mới có HAWB-UAT-001 thành công; chi tiết hiển thị đúng Bill; reload giữ liên kết; Operation/Admin có quyền đều cho cùng kết quả. |

## UAT-FUNC-002 — Matching không thấy Cost của Bill

BLOCKER

| Bối cảnh | HAWB-UAT-001 đã có Direct Cost Actual 235 USD và Allocated Cost 50 USD. UAT-INV-AP-002 đã Received + Accepted; mở phiên Dòng ↔ chi phí. |
| --- | --- |
| Kết quả hiện tại | UI báo “Không có chi phí trên Bill để liên kết. Tạo/xác nhận chi phí trước.” |
| Kết quả mong đợi | Khi chứng từ được neo đúng Bill, candidate query phải thấy Cost đủ điều kiện; tối thiểu Direct Cost 235 USD cho case này. |
| Giả thuyết nguyên nhân | Khả năng cao là hệ quả của UAT-FUNC-001 vì chứng từ hiện không có Bill anchor. Tuy nhiên DEV vẫn phải kiểm tra filter currency/vendor/maturity/status và candidate query. |
| Không được làm | Không tạo Exposure để che lỗi; không tạo Cost mới chỉ để matching pass. |
| Acceptance | Sau khi fix linkage, mở matching phải thấy Direct Cost 235 USD đúng Bill/currency/vendor; chọn/match không tạo economic cost mới; traceability Document Line ↔ Cost giữ đầy đủ. |

# 4. Danh sách UI/UX & Data Integrity cần sửa

| ID | Mức | Vấn đề | Bằng chứng UAT | Yêu cầu DEV | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-UI-001 | High | Currency đang là text input | Đã thấy ở Tạo chi phí chung và Nhận chứng từ. Case UAT đã tạo nhầm 235 VND thay vì 235 USD. | Thay bằng selector/autocomplete từ Currency Master; server-side validate; lưu code/ID chuẩn. | Không thể submit mã ngoài danh mục; USD/VND chọn được; reload nhất quán. |
| UAT-UI-002 | High | Bill trên form chứng từ là text/UUID | Không có search/suggestion; dễ nhập sai; liên quan trực tiếp blocker linkage. | Autocomplete theo số Bill/mã ngoài/khách hàng; hiển thị business code, lưu internal ID; validate tenant/data scope. | Gõ HAWB-UAT-001 có đề xuất, chọn và nhận thành công. |
| UAT-UI-003 | High | Thiếu đường sửa sai header chứng từ sau khi Nhận | Nhập sai Currency nhưng không có Sửa/Hủy/Void phù hợp. | Draft: sửa/xóa nếu rule cho phép. Received: controlled correction hoặc Void/Cancel. Accepted/Matched: reversal/supersede theo rule. Tất cả có reason + audit. | Case nhập sai có đường xử lý hợp lệ, không silent overwrite, downstream không double count. |
| UAT-UI-004 | High | Rà soát lifecycle action toàn hệ thống | Bill/Order/Shipment/Rate Card/Cost/Revenue/Document/AP-AR/Payment/Allocation chưa nhất quán Sửa/Xóa/Hủy/Void/Đảo-hoàn. | DEV lập State × Action × Permission matrix; financial facts không hard-delete. | Action hiện/ẩn đúng state/quyền; audit đầy đủ. |
| UAT-UX-001 | High | Hàng đợi phê duyệt thiếu context/link | cost_allocation chỉ hiện loại/UUID/lý do, không có link tới nội dung cần phê duyệt. | Hiển thị business code, amount/currency, requester, requested time, reason; deep-link/preview hồ sơ nguồn. | Người duyệt xem được đúng đối tượng trước khi Approve/Reject. |
| UAT-UX-002 | Medium | Form thêm dòng chứng từ giữ số cũ và cảnh báo gây hiểu nhầm | Sau khi dòng 235 USD đã đủ header 235 USD, form vẫn giữ 235 và preview 470>235. | Khi remaining=0: clear/reset amount, disable Add hoặc hiển thị “Đã phân bổ đủ”; chỉ cảnh báo khi user nhập dòng mới. | Không hiện cảnh báo vượt tổng khi chưa có input mới. |
| UAT-UX-003 | Medium | Hiển thị UUID kỹ thuật ở matching | “Chứng từ neo: 01a0d1b9...” khó hiểu. | Hiển thị UAT-INV-AP-002 + link; UUID chỉ secondary/debug. | Người dùng nhận diện và mở được hồ sơ nguồn. |
| UAT-UX-004 | Medium | Báo cáo lợi nhuận theo Bill / VND chưa rõ | Nhấn “Lợi nhuận theo Bill” chuyển sang Danh sách Bill; không rõ report context và reporting currency VND. | Rà route/label; nếu Bill list là drill-down phải giữ filter/context. Report có kỳ/as-of/maturity/reporting currency và FX trace. | Chọn VND và reconcile được với Financial Profile theo policy. |
| UAT-UX-005 | Medium | Loại chi phí/Loại doanh thu trong Thành phần giá đang free text | Đã nhập FREIGHT thủ công; label đổi theo Tính chất. | Bind Cost Type/Revenue Type master tương ứng; autocomplete/lookup; server validate. | Nature=Revenue chỉ chọn Revenue Type; Nature=Cost chỉ chọn Cost Type; lưu code chuẩn. |

# 5. Các case đã PASS — phải giữ regression

UAT-FUNC-003 — Rating SELL/BUY nature: SELL weight-break trước đây ghi Cost; DEV đã update SELL→Revenue, BUY→Cost. Giữ regression: SELL 60kg×5=300 USD seed Expected Revenue, không cộng component giả.

UAT-FUNC-004 — Seed idempotency: Nhiều lần tính giá 300 USD nhưng seed lại báo đã seed trước đó, không tạo trùng. Giữ idempotency guard.

UAT-FUNC-005 — Financial maturity / adjustment: Revenue Expected 300 → Confirmed 300 → Actual 290; Cost Expected 210 → Confirmed 210 → Actual 220. Best-available và profit thay đổi đúng; history adjustment/reversal được giữ.

UAT-FUNC-006 — Shared Cost Allocation: 100 USD chia đều 2 Bill = 50/50; creator không tự chốt; user khác approve rồi chốt; Bill nhận allocated 50 USD. Giữ regression; chỉ cần cải thiện approval context.

# 6. State/Action baseline DEV cần rà soát

| Trạng thái ví dụ | Sửa trực tiếp | Xóa | Hủy/Void | Adjustment/Reversal/Supersede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Draft | Có, theo permission | Có nếu chưa phát sinh dependency | Có thể | Chưa cần |
| Received | Hạn chế/controlled correction | Không hard-delete | Có, kèm reason/audit | Tùy object |
| Accepted/Confirmed | Không silent overwrite | Không | Có nếu policy cho phép | Ưu tiên adjustment/supersede |
| Matched/Actual/Posted/Paid | Không | Không | Theo reversal workflow | Bắt buộc dùng reversal/adjustment/supersede |

Lưu ý: Bảng trên là baseline kiểm soát để DEV rà soát UI/API. Rule chi tiết của từng object phải tuân MASTER và trạng thái nghiệp vụ tương ứng; không áp dụng máy móc một action cho mọi object.

# 7. Trình tự retest sau khi DEV fix

1. Tạo chứng từ AP mới (không tái sử dụng chứng từ lỗi) với Vendor hợp lệ, 235 USD, chọn HAWB-UAT-001 bằng Bill lookup.

2. Nhận chứng từ → kiểm tra Bill được lưu/hiển thị; reload vẫn còn.

3. Thêm dòng FREIGHT 235 USD → tổng dòng = header; kiểm tra form reset khi remaining=0.

4. Chấp nhận chứng từ → kiểm tra khóa sửa dòng theo lifecycle.

5. Mở Matching Dòng ↔ chi phí → phải thấy Direct Cost 235 USD của HAWB-UAT-001.

6. Match đúng Cost; xác nhận matching không tạo thêm economic Cost.

7. Tiếp tục AP Recognition/Payable và các bước downstream chỉ sau khi 1–6 PASS.

8. Chạy regression Currency lookup, lifecycle actions, approval deep-link, reporting navigation.

# 8. Definition of Done cho đợt fix

Hai Blocker PASS trên môi trường UAT với dữ liệu mới và không cần can thiệp DB.

Không còn free-text cho Currency và Bill linkage có lookup/validation phù hợp.

DEV cung cấp hoặc cập nhật State × Action × Permission matrix cho các object tài chính chính.

Approval queue có đủ context/deep-link để người duyệt hiểu đối tượng.

Không xuất hiện duplicate Cost/Revenue do matching, seed hoặc retest.

Các case đã PASS ở mục 5 vẫn PASS sau fix.

Error message phía UI/API đủ cụ thể để PO/Operation biết lỗi validation nào xảy ra.

# 9. Dữ liệu UAT tham chiếu

| Bill | HAWB-UAT-001 |
| --- | --- |
| Vendor | VEN-UAT-001 — Singapore Airlines Cargo UAT |
| Chứng từ đang dùng làm bằng chứng | UAT-INV-AP-002 — 235 USD |
| Direct Cost trên Bill | 235 USD Actual |
| Allocated Cost trên Bill | 50 USD từ UAT-SHARED-001 |
| Revenue best hiện tại | 280 USD Actual |
| Profit best sau allocation | -5 USD tại checkpoint trước Document/Matching |
| Checkpoint dừng | Matching — chưa tạo Exposure |