CMS — Commercial Ready Product Plan

Rà soát toàn hệ thống · 2026-09-22 · Nguồn: go-live checklist, Gap Index Wave2, ADR-0017 SCP, handoff A–H

# 1. Verdict

Lõi tài chính (L0) và standalone SCP (L1) đã đủ để người làm nghề xong việc quanh Bill. Commercial Ready bị chặn ở Trust Gate (TLS, SoD UAT, FX stub, approval) và Acceptance Pack (UAT evidence + 09B Reviewer) — không phải thiếu module M04–M11.

# 2. Chỉ số nhanh

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Financial go-live spine (L0) | DONE |
| CRP Open | 11 |
| CRP Partial | 6 |
| PO gate (P3) | 4 |
| Tổng hạng mục CRP | 21 |

# 3. Thang maturity sản phẩm

| Lớp | Độ sẵn sàng | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| L0 Financial Go-Live | DONE | Bill → Close spine UAT PASS 2026-09-13; Gói A–H ship prod |
| L1 Standalone SCP | ~90% | Manual/Import/API core (ADR-0017); Wave2 import UI DONE |
| L2 Trust & Harden | ~55% | TLS, FX stub, SoD UAT, idempotency client, approval depth |
| L3 Commercial Package | ~40% | Search, ownership UI, SMTP, backup story, onboarding |
| L4 Enterprise Sell | ~15% | OIDC, multi-tenant UAT, soak/SLO, OTLP, bank connector |
| L5 Acceptance Sign-off | ~20% | UX-01…14 evidence; 09B Reviewer còn «Chờ review» |

# 4. Bốn pha làm việc

| Pha | Thời lượng | Outcome | Số CRP |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 — Trust Gate | 1–2 tuần | Bán được demo tiền an toàn: TLS + SoD + FX + idempotency + approval | 6 |
| P1 — Commercial Package | 2–3 tuần | Tenant mới onboard + vận hành volume + DR trung thực | 7 |
| P2 — Acceptance Pack | 1–2 tuần | Evidence UAT + 09B Reviewer + multi-tenant proof | 4 |
| P3 — Enterprise Optional | theo PO | SSO / soak / OTLP / bank — chỉ khi mở scope | 4 |

# 5. Backlog CRP

Thứ tự unlock: CRP-01 TLS → CRP-02 SoD + CRP-03 FX → CRP-04/05/06 money harden → P1 search/ownership/onboard → P2 evidence + 09B → P3 chỉ khi PO mở.

| ID | Pha | Track | Việc | Vì sao | Acceptance | TT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRP-01 | P0 | Edge | TLS 443 + HSTS trên cms-sg-01 | Sản phẩm tiền không bán được qua HTTP cleartext | Public chỉ 80→redirect + 443; /health OK; không lộ DB/Redis | Open |
| CRP-02 | P0 | SoD | UAT 2-user Cost-only ≠ Revenue-only | H-009 / go-live DoD còn mở; SoD tài chính | cost@ không CTA/API doanh thu·LN; reverse chứng minh | Open |
| CRP-03 | P0 | Money | FX: bỏ stub fallback trên đường tiền | Tỷ giá config im lặng phá auditability | Thiếu fx_rates → lỗi rõ; snapshot nguồn/ngày; không StubFxRatesToBase | Partial |
| CRP-04 | P0 | Money | Idempotency-Key client đồng đều (W-M5) | Double-submit trên form còn sót | Mọi create/finalize tiền gửi key + chặn double-click | Partial |
| CRP-05 | P0 | Control | Approval enforce trước recognize/finalize tới hạn | approval_status stub → controller không tin được | Policy threshold chặn ghi nhận khi chưa duyệt; test + audit | Open |
| CRP-06 | P0 | Concurrency | AC-010 concurrency trên mọi money command còn PARTIAL | Stale overwrite ngoài path đã cover | ETag/rowversion fail rõ trên cost/revenue/settle/close | Partial |
| CRP-07 | P1 | UX ops | Global Search đa entity | Checklist B3; volume vận hành không chỉ Bill | Party, Doc, Payment/Collection, Rate card trong /api/search + UI | Open |
| CRP-08 | P1 | SCP | Field ownership API + UI (W-K4 residual) | AC-SCP-04; SoT conflict invisible | GET ownership theo object; badge nguồn + lý do override | Partial |
| CRP-09 | P1 | Ops | SMTP / notification path thật hoặc honest «chưa cấu hình» | Settings báo gửi nhưng không gửi = mất tin | Cấu hình SMTP → gửi thử OK; thiếu config → trạng thái rõ | Open |
| CRP-10 | P1 | Pricing | Pricing-rule components UI depth | Go-live checklist B1 còn mở | CRUD component trên rule; seed Expected revenue CTA UAT | Partial |
| CRP-11 | P1 | Reporting | Dashboard / report series lịch sử trung thực | Controller cần trend; hiện chỉ tháng hiện tại | Chuỗi thật hoặc empty rõ — không bịa % MoM | Open |
| CRP-12 | P1 | DR | Backup / restore runbook tiền (PITR story) | Catalog backup ≠ khôi phục sổ tiền | Runbook: RPO/RTO, restore tenant test, không silent overwrite close | Open |
| CRP-13 | P1 | Onboard | Tenant bootstrap commercial (wizard tối thiểu) | AC-SCP-01: tenant mới chạy được không connector | Party+VND+role seed + checklist «sẵn sàng Bill» < 30 phút | Partial |
| CRP-14 | P2 | UAT | UAT Pixel Wave2 N1–N5 evidence pack | Claim commercial cần bằng chứng, không chỉ STRUCTURAL | Screenshot UI-01…15 + UX checklist; P0/P1 mở = 0 | Open |
| CRP-15 | P2 | UAT | PO Reviewer ký 09B (W-N6) | DEV DONE ≠ commercial acceptance | Workbook Reviewer ≠ «Chờ review» | Open |
| CRP-16 | P2 | A11y | UX-10 a11y / keyboard smoke | Procurement enterprise hay hỏi | Login→Bill→Cost→Close keyboard; contrast critical | Open |
| CRP-17 | P2 | Multi-tenant | UAT cô lập 2 tenant (UX-06) | Demo 1 tenant chưa chứng minh H-001 | Tenant A không đọc Bill/Cost tenant B; test API+UI | Open |
| CRP-18 | P3 | IdP | OIDC / external IdP (optional per tenant) | SaaS enterprise mặc định hỏi SSO | ADR + login OIDC; local JWT vẫn bootstrap | PO gate |
| CRP-19 | P3 | Scale | Soak / load gate + SLO viết rõ | docs/ops/soak.md chưa vào CI commercial | Script soak + ngưỡng p95; fail CI khi regression | PO gate |
| CRP-20 | P3 | Obs | OTLP / tracing (W-O residual) | 3am incident cần correlation xuyên service | Trace API→DB sample; không public /metrics | PO gate |
| CRP-21 | P3 | Cash | Bank feed beyond CSV (connector optional) | Manual/CSV đủ SCP; bank API là upsell | Adapter interface + 1 provider hoặc giữ CSV + ADR | PO gate |

# 6. Cố ý không làm (OUT)

TMS (GPS, e-POD, xe trống) · Budget/Forecast · Party merge · AP/AR tách route full-page (ADR-0031) · % MoM / Excel / bulk giả · connector bắt buộc trước core UI.

# 7. Definition of Done — Commercial Ready

P0 + P1 xong trên prod · P2 evidence pack + 09B Reviewer ký · AC-SCP-01…10 chứng minh được trên tenant không connector · H-001…H-012 không bị phá · public surface chỉ 443 (+22 key-only) · Cost≠Revenue SoD PASS · FX không stub trên money path.

# 8. Nguồn & con trỏ

• Canvas IDE: commercial-ready-product-plan.canvas.tsx

• docs/ops/go-live-checklist.md

• docs/reports/CMS_PixelPerfect_Gap_Index_2026-09-22.md

• docs/adr/ADR-0017-standalone-commercial-product-input-channels.md

• docs/handoff.md (Gói A–H + CRP plan entry)

• docs/po/Baseline_fix_bo_sung/LCMS_Standalone_Commercial_Product_Architecture_Addendum_v1.0.docx