CMS / LCMS — Báo cáo Phần 2: Domain chi tiết (CP6 + TD1)

Ngày: 2026-09-17  ·  Nguồn: CP6 Use Case/FR/Screen/VAL + TD1 Domains  ·  Đối chiếu: code + UAT 2026-09-13 + go-live-checklist  ·  Đi kèm Phần 1 (Epic/H/AC)

Phần 2 bung theo Process P01–P15, Use Case UC-001…017, Functional Requirement, Screen SCR, Validation VAL và bảng TD1 theo domain D01–D12. P13 trong CP6 = Budget/Forecast (khác sprint P13 Audit UI).

# 1. End-to-End Process Catalogue (CP6 P01–P15)

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| P01 — Operational Reference Sync Nhận/map Order/Bill/Shipment/Leg/Movement; idempotent; log integration | MỘT PHẦN: Bill CRUD UI+API đầy đủ. Order/Shipment/Leg/Movement: API upsert + link có (thin). CHƯA: UI CRUD + sync production từ Ops SoT. Lý do: H-002; chưa có API Ops pilot. |
| P02 — Rating & Expected Financials Resolve rate/rule/component → snapshot → Expected Cost/Revenue | ĐÃ LÀM: rate card/version/rule/rating + seed Expected Cost (UAT S8). CHƯA UI: thêm pricing-rule component trên web; seed Expected Revenue. Lý do: API/component backend có; P1 follow-up checklist B1. |
| P03 — Cost Capture & Maturity Direct/Shared; Confirm/Actualize | ĐÃ LÀM: Expected→Confirmed→Actual + adjust (UAT S1/S3). |
| P04 — Cost Allocation Eligible Bills → basis → finalize; conservation | ĐÃ LÀM: equal/qty/manual → draft → finalize (UAT S2). Block basis=0. |
| P05 — Revenue Capture & Maturity Bill attribution; recognition policy | ĐÃ LÀM: create/confirm/actualize + tenant recognition policy (P16). UAT S1. |
| P06 — Financial Document Intake Receive/accept; N:N match | ĐÃ LÀM: triad + lines + match confirm/suggest (UAT S1/S4). |
| P07 — AP/AR Recognition Exposure ≠ recognized; partial | ĐÃ LÀM: exposure từ match; recognize/reverse/write-off+approval (UAT S5/S6). |
| P08 — Payment/Collection N:N allocate; unapplied; outstanding | ĐÃ LÀM: payment/collection + finalize/reverse allocation (UAT S1). |
| P09 — Reconciliation Auto/suggest/manual; variance/exception | ĐÃ LÀM: recon session + bank feed CSV + variance lifecycle (UAT S10/S11). Auto-scoring đầy đủ rule engine = MVP thin (manual/suggest đủ pilot). |
| P10 — Exception & Approval Maker-checker; resolve/close | ĐÃ LÀM: queues exception/approval + decide (P11/P12). UAT S5/S10. |
| P11 — Profitability & Bill Financial Profile Expected/Current/Actual; completeness | ĐÃ LÀM: Bill detail + dashboard KPI/P&L close. Completeness indicator cơ bản. Drill-down Dashboard→Bill→component đủ dùng; Global Search còn Bill-centric. |
| P12 — Financial Close/Reopen Strict/Controlled; immutable snapshot | ĐÃ LÀM: close/snapshot/lock/reopen (UAT S1/S7). |
| P13 — Budget/Forecast Control Versions; Actual vs Budget/Forecast | CHƯA LÀM. Lý do: ngoài lát cắt go-live tài chính Bill→Close; không nằm P01–P25 board; cần ADR/backlog riêng nếu PO ưu tiên sau pilot. |
| P14 — Master/Configuration Admin CRUD; version/effective-date; policy publish | ĐÃ LÀM: admin party/org/currency; tenant settings + thresholds + recognition policy. CHƯA sâu: taxonomy đầy đủ + mọi policy version UI. Lý do: đủ ops pilot. |
| P15 — Integration Monitoring Status/error/retry/reprocess | ĐÃ LÀM: /integration-errors mark-retried/dead-letter (UAT S14). Inbound Ops sync đầy đủ = chờ P01 Ops SoT. |

# 2. Use Case Catalogue (CP6 UC-001…UC-017)

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| UC-001 View Bill Financial Profile Open Bill → Cost/Revenue/Profit/AP·AR/Settlement/Completeness | ĐÃ LÀM: `/bills/[id]` + related panels; dashboard drill. Permission scope server-side. |
| UC-002 Run Rating Context/date → rules/components → snapshot → Expected | ĐÃ LÀM API+UI rate Bill + seed Expected Cost. CHƯA: UI quản lý component trên rule; seed Expected Revenue. Lý do: P1. |
| UC-003 Create/Import Cost | ĐÃ LÀM: UI create Direct/Shared; import qua integration path mỏng. UAT S1/S2. |
| UC-004 Finalize Shared Cost Allocation | ĐÃ LÀM: `/costs/shared` allocate workspace (UAT S2). |
| UC-005 Actualize Cost Policy → Actual không overwrite history | ĐÃ LÀM: actualize + adjustment history (UAT S3). |
| UC-006 Create/Import Revenue | ĐÃ LÀM: UI create/confirm (UAT S1). |
| UC-007 Recognize Actual Revenue Policy precedence | ĐÃ LÀM: actualize revenue + recognition policy tenant. Seed từ rating còn thiếu chiều Revenue. |
| UC-008 Accept Financial Document | ĐÃ LÀM: Accept CTA; Received≠Accepted (UAT S1). |
| UC-009 Match DN↔Invoice Details N:N | ĐÃ LÀM: match workspace + confirm + suggestions (UAT S4). DN không bắt buộc (D-FIN-002). |
| UC-010 Recognize AP/AR | ĐÃ LÀM: exposure→recognize; partial; reverse; write-off+approval (UAT S5/S6). |
| UC-011 Allocate Payment/Collection | ĐÃ LÀM: allocate draft→finalize; reverse (UAT S1). |
| UC-012 Run Reconciliation | ĐÃ LÀM: tạo phiên + details + bank lines. Auto-score đầy đủ = partial MVP. |
| UC-013 Resolve Exception | ĐÃ LÀM: resolve/escalate/close + approval queue. |
| UC-014 Financial Close | ĐÃ LÀM: eligibility + snapshot + lock (UAT S1/S7). |
| UC-015 Reopen Financial Close | ĐÃ LÀM: reopen API/UI; snapshot cũ giữ. Approval bắt buộc mọi reopen = tùy policy (Controlled). |
| UC-016 Change Configuration Version + effective date + publish | ĐÃ LÀM một phần: tenant-settings PUT; rate version publish. CHƯA: wizard version mọi policy với impact preview đầy đủ. Lý do: đủ ngưỡng pilot. |
| UC-017 Retry Failed Integration | ĐÃ LÀM: mark-retried / dead-letter (UAT S14). |

# 3. Functional Requirements (CP6 FR-*)

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| FR-OPS-001 Store ops refs; không thay Ops SoT | ĐẠT kiến trúc. Sync production chưa (P01). |
| FR-OPS-002 Bill-only + optional depth | ĐẠT Bill-only. Depth API thin; UI depth chưa. |
| FR-RATE-001 Rating độc lập Actual | ĐẠT. |
| FR-RATE-002 Snapshot + re-rate history | ĐẠT API. UI component editor chưa. |
| FR-COST-001 Expected/Confirmed/Actual tách | ĐẠT. |
| FR-COST-002 Direct/Shared; Allocated ≠ duplicate | ĐẠT. |
| FR-ALLOC-001 Chỉ Eligible Bills | ĐẠT. |
| FR-ALLOC-002 Block basis thiếu; conservation | ĐẠT. |
| FR-REV-001 Maturity + source trace | ĐẠT. |
| FR-REV-002 Bill-attributable / INCOMPLETE | ĐẠT cơ bản trên profile/close. |
| FR-DOC-001 Received≠Accepted≠Matched≠… | ĐẠT. |
| FR-DOC-002 N:N; DN không bắt buộc | ĐẠT. |
| FR-APAR-001 Exposure ≠ Recognized | ĐẠT. |
| FR-APAR-002 Partial recognition | ĐẠT. |
| FR-CASH-001 N:N + unapplied | ĐẠT. |
| FR-CASH-002 Outstanding từ finalized only | ĐẠT. |
| FR-REC-001 Auto/suggest/manual + rule trace | ĐẠT suggest/manual. Auto-engine mỏng. |
| FR-EXC-001 Exception ≠ variance | ĐẠT. |
| FR-WF-001 Approval độc lập lifecycle | ĐẠT (write-off/matrix). |
| FR-PROF-001 Expected/Current/Actual + completeness | ĐẠT MVP dashboard/close. |
| FR-CLOSE-001 Strict/Controlled + immutable | ĐẠT. |
| FR-CLOSE-002 Reopen giữ snapshot cũ | ĐẠT. |
| FR-CFG-001 Policy version/effective-date | ĐẠT một phần (settings + rate versions). |
| FR-SEC-001 Action × Scope × state | ĐẠT code. UAT 2-user Cost≠Revenue còn thiếu. |
| FR-SEC-002 Sensitive/export riêng quyền | ĐẠT một phần (aging export). Mask field sâu = follow-up. |
| FR-INT-001 Idempotent + error surface | ĐẠT path tích hợp hiện có. |
| FR-AUD-001 Audit immutable material changes | ĐẠT. |

# 4. Screen Catalogue (CP6 SCR-001…017)

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| SCR-001 Financial Dashboard | ĐÃ LÀM `/dashboard` KPI/charts thật (designer). Filter org/service toàn cục = partial. |
| SCR-002 Bill Financial Profile | ĐÃ LÀM `/bills/[id]`. |
| SCR-003 Cost List/Detail | ĐÃ LÀM `/costs` + detail + maturity. |
| SCR-004 Allocation Workspace | ĐÃ LÀM `/costs/shared` + allocate form. |
| SCR-005 Revenue List/Detail | ĐÃ LÀM `/revenues` + detail. |
| SCR-006 Financial Documents | ĐÃ LÀM `/documents` + receive/accept. |
| SCR-007 Document Matching Workspace | ĐÃ LÀM `/documents/[id]/match` + match detail. |
| SCR-008 AP/AR Workspace | ĐÃ LÀM `/ap-ar` (+ aging). Route tách /ap /ar = chưa (PO optional). |
| SCR-009 Payment/Collection Workspace | ĐÃ LÀM `/settlements` payments/collections. |
| SCR-010 Reconciliation Center | ĐÃ LÀM `/reconciliations` + bank-feed. |
| SCR-011 Exception & Approval Inbox | ĐÃ LÀM `/queues/exceptions¦approvals¦variances`. |
| SCR-012 Rate & Pricing | ĐÃ LÀM `/rate-cards`. Thiếu UI components trên rule. |
| SCR-013 Master Data | ĐÃ LÀM `/admin` parties/orgs/currencies. Taxonomy sâu = partial. |
| SCR-014 Configuration Center | ĐÃ LÀM `/settings` thresholds/policy. Approval matrix UI tối thiểu. |
| SCR-015 Integration Monitor | ĐÃ LÀM `/integration-errors`. |
| SCR-016 Audit & History | ĐÃ LÀM AuditTrailPanel trên đối tượng tiền chính. |
| SCR-017 Financial Close Workspace | ĐÃ LÀM `/financial-closes`. |

# 5. Validation & Errors (CP6 VAL-001…012)

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| VAL-001 Duplicate external identity | ĐÃ LÀM trên path upsert ops/integration (unique source+external). |
| VAL-002 Missing Bill reference | ĐÃ LÀM: block khi Bill bắt buộc trên Cost/Revenue money path. |
| VAL-003 Invalid allocation basis | ĐÃ LÀM: block finalize basis thiếu/0. |
| VAL-004 Allocation mismatch | ĐÃ LÀM: conservation check. |
| VAL-005 Over-match | ĐÃ LÀM: open-amount guards document/settlement. |
| VAL-006 Mixed currency aggregation | ĐÃ LÀM một phần: FX dated rates (P06); UI không cộng raw multi-ccy trên KPI chính. |
| VAL-007 Closed financial object | ĐÃ LÀM: period lock / close block (UAT S7). |
| VAL-008 Recognition source conflict | ĐÃ LÀM policy + duplicate prevention cơ bản. |
| VAL-009 Missing permission/data scope | ĐÃ LÀM server reject. UAT 2-user còn thiếu chứng minh. |
| VAL-010 Stale configuration | ĐÃ LÀM rating/rate version immutable publish. |
| VAL-011 Integration mapping failure | ĐÃ LÀM: error queue; không guess facts. |
| VAL-012 Required reason missing | ĐÃ LÀM: adjust/write-off/reopen yêu cầu lý do. |

# 6. TD1 Data Domains (D01–D12) — bảng chính

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| D01 Nền tảng & Tenant tenants, organizations, users, roles, permissions | ĐÃ LÀM schema + API + Admin access UI. OIDC IdP = residual. |
| D02 Danh mục & Cấu hình parties, currencies, fx_rates, types, policies… | ĐÃ LÀM: parties/roles/contacts/bank, currencies, fx_rates, tenant_settings. CHƯA UI đầy đủ: service/cost/revenue types taxonomy CRUD rộng. |
| D03 Tham chiếu vận hành orders, bills, shipments, legs, movements + bridges | ĐÃ LÀM: bills + bridges schema. orders/shipments/legs/movements API thin. CHƯA UI + sync Ops — H-002. |
| D04 Bảng giá & Tính giá rate_cards…pricing_rule_components, ratings… | ĐÃ LÀM bảng + API components. CHƯA UI components + seed revenue Expected. |
| D05 Chi phí & Phân bổ costs, allocations, adjustments | ĐÃ LÀM đầy đủ vận hành. |
| D06 Doanh thu revenues, revenue_adjustments | ĐÃ LÀM đầy đủ vận hành (không shared revenue allocation Core V1 — đúng PO). |
| D07 Chứng từ documents, lines, matches, match_details | ĐÃ LÀM đầy đủ vận hành. |
| D08 Exposure & AP/AR | ĐÃ LÀM đầy đủ vận hành + aging. |
| D09 Thanh toán & Thu tiền | ĐÃ LÀM đầy đủ vận hành. |
| D10 Kiểm soát reconciliations, variances, exceptions, approvals + bank_feed_lines | ĐÃ LÀM (bank feed = ADR-0013 mở rộng). Auto recon scoring = MVP. |
| D11 Chốt tài chính closes, snapshots, snapshot_details | ĐÃ LÀM đầy đủ vận hành. |
| D12 Tích hợp & Audit integration_records/errors, audit_events | ĐÃ LÀM. Outbox in-process; broker ngoài = residual. |

# 7. Common UI Behavior (CP6 UI-001…008) & Actors

| Yêu cầu PO (Document) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| UI-001 Lists: search/filter/sort/pagination/export | ĐÃ LÀM phần lớn list pages + server paging. Global Search đa entity = chưa. Export scoped = aging/reports partial. |
| UI-002 Details: badges độc lập + audit | ĐÃ LÀM DocumentStatusTriad / maturity stepper / AuditTrailPanel. |
| UI-003 Actions theo permission+state | ĐÃ LÀM CTA theo state; server enforce. |
| UI-004 Blocked action giải thích | ĐÃ LÀM một phần (message 409/lock). Chưa đồng đều mọi nút disabled. |
| UI-005 Currency context | ĐÃ LÀM FX dated; không cộng raw multi-ccy trên KPI chính. |
| UI-006 Snapshot As Closed vs Current | ĐÃ LÀM close snapshot view. |
| UI-007 Override bắt buộc lý do | ĐÃ LÀM adjust/write-off/reopen. |
| UI-008 Drill-down giữ ngữ cảnh | ĐÃ LÀM links Bill↔cost/doc. Dashboard→deep chain = tốt dần. |
| ACT-01…11 Actor model | Phủ bằng roles/permissions. CHƯA chứng minh UAT tách ACT-02 vs ACT-03 (Cost≠Revenue). |

# 8. Checklist triển khai còn thiếu (Phần 2 — theo domain)

Gộp với Phần 1 §F; dưới đây chi tiết hơn theo CP6/TD1.

| # | Việc còn thiếu (domain) | Ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAT 2 user ACT-02 Cost-only ≠ ACT-03 Revenue-only (FR-SEC-001 / S9) | P0 UAT | Chứng minh H-010 |
| 2 | SCR-012: UI PricingRuleComponent + map Cost/Revenue type | P1 | API POST /pricing-rules/{id}/components đã có |
| 3 | P02/UC-002: seed Expected Revenue từ rating | P1 | Hiện chỉ seed Expected Cost |
| 4 | UI-001: Global Search đa entity (Bill/Cost/Revenue/Doc/Party) | P1 | Mở rộng /api/search |
| 5 | P01/D03: Ops SoT sync Order/Shipment (khi có API) | PO+ADR | Giữ H-002; không TMS UI |
| 6 | P13 Budget/Forecast (CP6) — module mới | P2 backlog | Ngoài go-live tài chính hiện tại |
| 7 | P09: auto-recon scoring/rule version đầy đủ | P2 | MVP manual/suggest đủ pilot |
| 8 | SCR-013 taxonomy cost/revenue/service types UI | P2 | Seed catalog hiện có |
| 9 | SCR-014: approval matrix + policy version impact UI | P2 | Backend matrix P12 đã có |
| 10 | UI-004: thông báo blocker đồng đều mọi CTA | P2 polish | Pixel UI-09…14 kèm theo |
| 11 | FR-SEC-002: mask/export sensitive field tinh chỉnh | P2 | Sau UAT quyền |
| 12 | D01: OIDC IdP production | ADR residual | Tech Lead |
| 13 | D12: OTLP + broker ngoài process + soak CI gate | ADR residual | P23/P25 baseline đã có |
| 14 | SCR-008: tách route /ap /ar nếu PO yêu cầu | P3 | Hiện ?tab= |
| 15 | Screenshot accept SCR vs mockup PO | P2 polish | Không chặn tiền |

# 9. Liên kết

Phần 1: docs/reports/CMS_PO_YeuCau_vs_TienDo_2026-09-17.docx. PO: CP6 docx/xlsx + TD1. Dev: PO-GAP-CHECKLIST, UAT-GO-LIVE-FINANCIAL-RESULT, go-live-checklist, handoff.