CMS / LCMS — Báo cáo Phần 3: Business Rules CP1–CP5 + Ma trận UI mockup

Ngày: 2026-09-17  ·  Nguồn: CP1–CP5 BR + UIUX Screen Traceability/Acceptance  ·  Đi kèm Phần 1 (Epic) + Phần 2 (UC/FR/SCR)

Phần 3 đối chiếu từng nhóm Business Rule khóa và 15 màn UI-01…15 + checklist UX nghiệm thu Frontend. Trạng thái dựa trên code/UAT go-live 2026-09-13 + go-live-checklist; không thay bằng screenshot pixel formal.

# 1. CP1 — Cost Business Rules (CST-BR / D-COST)

| Yêu cầu PO (BR / UI) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| CST-BR-001 Single Economic Cost — allocation không tạo cost mới | ĐẠT — UAT S2 allocate không double-count. |
| CST-BR-002 Source vs Applicability độc lập | ĐẠT kiến trúc — Direct/Shared + eligibility. |
| CST-BR-003 Candidate Bills = Source + operational participation | ĐẠT MVP — candidate theo Bill eligible; ops participation sâu = thin (H-002). |
| CST-BR-004 Chỉ Eligible Bills vào allocation | ĐẠT. |
| CST-BR-005 Shared Cost khi nhiều Bill + amount chung | ĐẠT — /costs/shared. |
| CST-BR-006 Known Bill amounts → không bắt buộc engine | ĐẠT — Direct Cost theo Bill. |
| CST-BR-007 Missing basis → block finalize | ĐẠT. |
| CST-BR-008 Zero basis → block; không tự equal | ĐẠT (equal chỉ khi user chọn basis equal). |
| CST-BR-009 Allocation conservation | ĐẠT — UAT S2. |
| CST-BR-010 No silent reallocation sau Finalized | ĐẠT — finalize immutable / reverse path. |
| CST-BR-011 Maturity có thể allocation riêng | ĐẠT một phần — allocate trên cost đã có; multi-maturity parallel = MVP. |
| CST-BR-012 Manual override + reason + audit + approval | ĐẠT — adjust/override có reason; approval theo threshold. |
| CST-BR-013 No silent financial edit | ĐẠT — adjustment/reversal. |
| CST-BR-014 Vendor conditional theo Cost Type | ĐẠT một phần — vendor field; rule bắt buộc theo type = config mỏng. |
| CST-BR-015 Draft không vào Confirmed/Actual Profit | ĐẠT cơ bản trên profile/close. |
| CST-BR-016 Pending allocation → Bill incomplete | ĐẠT một phần — completeness indicator MVP; chưa badge đầy đủ mọi Bill view. |
| CST-BR-017 Reversal history + net view | ĐẠT. |
| CST-BR-018 Applicability snapshot khi Confirm/Finalize | ĐẠT một phần — allocation details lưu; snapshot eligible set = đủ audit trail. |
| D-COST-001…008 Maturity/Attribution/Settlement tách; Cost Number; Approval workflow dim | ĐẠT lõi. Cost Number configurable tenant = partial. |

# 2. CP2 — Revenue & Profitability (REV-BR / PROF-BR)

| Yêu cầu PO (BR / UI) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| REV-BR-001 Revenue ≠ Collection | ĐẠT. |
| REV-BR-002 Expected không tự thành Actual | ĐẠT. |
| REV-BR-003/004 Maturity tách; Actual qua adjust/reversal | ĐẠT. |
| REV-BR-005 Bill-attributable cho profitability | ĐẠT. |
| REV-BR-006 Pricing Component map Revenue Type | CHƯA ĐỦ UI — schema/API component có; UI map + seed Expected Revenue chưa. Lý do: P1. |
| REV-BR-007 Customer / Bill-to / Payer roles riêng | ĐẠT — party roles model. |
| REV-BR-008/009 Billing & Collection status độc lập maturity | ĐẠT kiến trúc (settlement tách). |
| REV-BR-010…011 Source traceable; adjust bảo toàn original | ĐẠT. |
| REV-BR-012 Variance decomposition đến component | CHƯA ĐẦY ĐỦ — variance queue có; decomposition component-level = follow-up khi có component UI. |
| REV-BR-013 Single Economic Revenue | ĐẠT — UAT S1. |
| REV-BR-014 Không allocate lại Revenue đã Bill-attributable | ĐẠT — Core V1 không shared revenue alloc (D-REV-002). |
| REV-BR-015 Non-attributable → Incomplete | ĐẠT cơ bản. |
| PROF-BR-001…006 Profit ≠ cash; Best Available precedence | ĐẠT MVP dashboard/close (ADR-0011). |
| PROF-BR-007…008 Profit amount ≠ completeness; không gọi Final khi incomplete | ĐẠT một phần — cần polish badge Incomplete đồng đều. |
| PROF-BR-009 Margin N/A khi Revenue=0 | ĐẠT / xử lý an toàn chia 0. |
| PROF-BR-010 Negative profit được phép | ĐẠT. |
| PROF-BR-011 Multi-currency theo Base FX policy | ĐẠT FX dated rates; KPI multi-ccy = cẩn trọng. |
| PROF-BR-012 Variance decomposition Rev+Cost | PARTIAL — follow-up analytics. |
| PROF-BR-013…017 Reverse history; pending alloc incomplete; Close policy + immutable snapshot + post-close adjust | ĐẠT — UAT S7. |
| D-REV-001…006 / D-PROF-001…007 | ĐẠT lõi. Budget/Forecast (CP4 §10) vẫn chưa. |

# 3. CP3 — Documents & AP/AR (BR-FIN-001…028 / D-FIN)

| Yêu cầu PO (BR / UI) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| BR-FIN-001 Receipt ≠ Acceptance | ĐẠT. |
| BR-FIN-002 Header/detail separation | ĐẠT. |
| BR-FIN-003 Document direction explicit | ĐẠT — doc type/direction. |
| BR-FIN-004 Accepted≠Matched≠Recognized≠Settled | ĐẠT — UAT S1. |
| BR-FIN-005 Cancel/reversal giữ history | ĐẠT. |
| BR-FIN-006/007 Amount-based N:N + conservation | ĐẠT. |
| BR-FIN-008 No silent rematch | ĐẠT — confirm/cancel match. |
| BR-FIN-009 DN not mandatory | ĐẠT — D-FIN-002. |
| BR-FIN-010/011 Single Economic Cost/Revenue qua documents | ĐẠT — không invent C/R khi match. |
| BR-FIN-012 Recognition không tạo economic txn | ĐẠT. |
| BR-FIN-013/014 Partial recognition; item-level | ĐẠT. |
| BR-FIN-015/016 Policy-driven recognition + coverage | ĐẠT — P16 recognition policy. |
| BR-FIN-017 Outstanding derived | ĐẠT. |
| BR-FIN-018 Unrecognized exposure visible | ĐẠT — AP/AR workspace. |
| BR-FIN-019 Bill-level traceability | ĐẠT. |
| BR-FIN-020 Currency integrity | ĐẠT cơ bản + FX. |
| BR-FIN-021 Due date & aging | ĐẠT — aging + export. |
| BR-FIN-022 Party-role separation | ĐẠT. |
| BR-FIN-023 Duplicate prevention | ĐẠT path chính. |
| BR-FIN-024 Variance ≠ Exception | ĐẠT. |
| BR-FIN-025 Audit mandatory | ĐẠT. |
| BR-FIN-026 Close compatibility | ĐẠT. |
| BR-FIN-027 No hidden incompleteness | PARTIAL — UI incomplete badge chưa đồng đều mọi màn. |
| BR-FIN-028 Operational status independence | ĐẠT — H-002. |
| D-FIN-001…003 Actualization / N:N match / Exposure≠AP·AR | ĐẠT. |

# 4. CP4 — Financial Control (FC-P / BR-FC)

| Yêu cầu PO (BR / UI) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| FC-P01…P04 Economic ≠ settlement; N:N alloc; no silent settle; no duplicate economic | ĐẠT — UAT S1 settlement. |
| FC-P05…P06 Recon control layer; Variance≠Exception | ĐẠT. |
| FC-P07 Immutable close history | ĐẠT — UAT S7. |
| FC-P08 Configurable control policies | ĐẠT một phần — thresholds/settings; full catalog CP5 = partial. |
| BR-FC-001…006 Payment/Collection rules + unapplied + no silent realloc | ĐẠT. |
| BR-FC-007 Matched≠Recognized≠Settled | ĐẠT. |
| BR-FC-008…010 Variance/Exception/manual override audit | ĐẠT — variance lifecycle + escalate. |
| BR-FC-011 Cross-currency FX trace | ĐẠT FX rates; settlement FX path ADR-0008. |
| BR-FC-012…014 Close snapshot / post-close / reopen history | ĐẠT. |
| BR-FC-015 Budget/Forecast versioned; không overwrite historical | CHƯA LÀM module Budget/Forecast. Lý do: ngoài spine go-live; CP6 P13; cần backlog riêng. |
| Bank/Cash ↔ Settlement recon | ĐẠT MVP — bank_feed_lines + recon (ADR-0013). Auto-score đầy đủ = partial. |
| Approval SoD maker-checker | ĐẠT write-off trên trần + matrix. Self-approval SoD mọi action = config theo tenant. |

# 5. CP5 — Master / Config / Integration / Security

| Yêu cầu PO (BR / UI) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| Master Party roles (Customer/Vendor/Payer/Payee/Bill-to) | ĐẠT — admin parties + roles. |
| Currency / FX dated | ĐẠT — currencies + fx_rates. |
| Taxonomy Cost/Revenue/Pricing/Service types | PARTIAL — seed/catalog; UI CRUD đầy đủ chưa. |
| Org hierarchy company/branch/dept | ĐẠT org CRUD tối thiểu; multi-level sâu = partial. |
| Config resolution Specific>General + store resolved version | ĐẠT một phần — tenant settings + rate version publish. |
| Config change không rewrite snapshot/finalized | ĐẠT. |
| Integration idempotent; mapping failure không guess | ĐẠT — integration errors UI. |
| BR-SEC-001 Action × Data Scope độc lập | ĐẠT code (P21/P24). UAT 2-user Cost≠Revenue còn thiếu. |
| BR-SEC-002 Permission ≠ Approval | ĐẠT. |
| BR-SEC-003 Least privilege human+service | ĐẠT JWT roles; service identity OIDC = residual. |
| BR-SEC-004 Export/sensitive field permission riêng | PARTIAL — aging export; mask field sâu = follow-up. |
| BR-SEC-005 SoD maker-checker configurable | ĐẠT write-off path. |
| Numbering policies / document type catalogue đầy đủ | PARTIAL — đủ pilot; OPEN-FIN-006 deferred catalog. |
| Capability flags không fork Core Model | ĐẠT kiến trúc (ADR). |

# 6. Ma trận UI-01…UI-15 (Mockup PO APPROVED vs thực tế)

| Yêu cầu PO (BR / UI) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| UI-01 Dashboard V2 KPI/drill-down; CP6.5 | ĐÃ LÀM vận hành `/dashboard` + KPI/charts thật + designer theme. CHƯA: screenshot pixel formal vs mockup; filter org/service toàn cục đầy đủ. Lý do: polish P2. |
| UI-02 Đơn hàng / Bill Financial View Bill anchor; không God Table | ĐÃ LÀM `/bills` list+detail financial. CHƯA: màn «Đơn hàng vận chuyển» Order/Shipment list như mockup. Lý do: H-002 — Bill-centric; Order API thin không UI. |
| UI-03 Bảng giá & Tính giá Version/snapshot; rating ≠ Actual | ĐÃ LÀM `/rate-cards` + rate Bill + seed Expected Cost. CHƯA: UI components trên rule; seed Expected Revenue. |
| UI-04 Quản lý Chi phí | ĐÃ LÀM `/costs` + shared allocate + maturity. Operable. Pixel formal = chưa. |
| UI-05 Doanh thu & Lợi nhuận | ĐÃ LÀM `/revenues` + P&L trên dashboard/close. Profitability workspace riêng = gộp reports/dashboard. |
| UI-06 Chứng từ tài chính | ĐÃ LÀM `/documents` receive/accept/match. Operable. |
| UI-07 AP riêng UI-08 AR riêng | ĐÃ LÀM nghiệp vụ trong `/ap-ar` (?tab=). CHƯA tách route vật lý /ap /ar như mockup. Lý do: PO optional (checklist C); không chặn tiền. |
| UI-09 Thanh toán & Thu tiền | ĐÃ LÀM `/settlements` payments/collections + allocate. Operable. |
| UI-10 Kiểm soát tài chính | ĐÃ LÀM `/control` hub + queues variance/exception/approval + recon/bank-feed. |
| UI-11 Chốt tài chính | ĐÃ LÀM `/financial-closes`. Operable + UAT S7. |
| UI-12 Báo cáo & Phân tích | ĐÃ LÀM `/reports` hub + aging export + dashboard analytics. CHƯA suite báo cáo đầy đủ / Budget-Forecast charts. |
| UI-13 Danh mục dữ liệu | ĐÃ LÀM `/admin` parties/orgs/currencies. Taxonomy/route master đầy đủ = partial. |
| UI-14 Hệ thống & Cài đặt | ĐÃ LÀM `/settings` + admin access roles. OIDC/license panel = residual/ngoài MVP. |
| UI-15 Navigation & Workflow Map | ĐÃ LÀM `/workflow` + Sao kê/Đối soát. Không tạo domain state song song. |

# 7. Frontend Acceptance Checklist (UX-01…14)

Theo LCMS_UIUX_Screen_Traceability — sheet Frontend Acceptance (trạng thái gốc «Chưa kiểm thử»). Cột phải = đánh giá thực tế nội bộ sau UAT/go-live (không thay phiếu UX formal có chữ ký).

| Yêu cầu PO (BR / UI) | Đã làm / Chưa làm + Lý do |
| --- | --- |
| UX-01 Mockup fidelity P0 | PARTIAL — layout/theme designer đã ship; screenshot pixel UI-09…14 chưa đóng. |
| UX-02 Vietnamese UX P0 | ĐẠT spine — CP6.5 labels; raw enum không lộ màn chính. |
| UX-03 Navigation & drill-down P0 | ĐẠT phần lớn routes; Global Search đa entity chưa. |
| UX-04 Permission & capability P0 | ĐẠT backend. UAT 2-user Cost≠Revenue chưa chứng minh. |
| UX-05 Financial state integrity P0 | ĐẠT — triad/maturity/settlement tách (UAT S1). |
| UX-06 Tenant isolation UX P0 | ĐẠT — tenant JWT; không switch trái phép. |
| UX-07 Error & concurrency P1 | PARTIAL — 409/lock messages; chưa đồng đều mọi CTA. |
| UX-08 Loading/Empty/Error P1 | PARTIAL — nhiều list có loading; chưa audit 100% form. |
| UX-09 Responsive desktop P1 | PARTIAL — UAT ghi viewport hẹp nút Accept bị sidebar đè (minor). |
| UX-10 Accessibility baseline P1 | PARTIAL — chưa vòng a11y formal. |
| UX-11 No duplicate financial fact P0 | ĐẠT — FE không invent C/R ngoài API. |
| UX-12 Idempotent submit P0 | PARTIAL — nhiều CTA; chống double-submit chưa đồng đều mọi form. |
| UX-13 Audit/Correlation ID P1 | PARTIAL — audit panel có; correlation ID trên mọi error UX = follow-up. |
| UX-14 UAT evidence P0 | ĐẠT tài chính — UAT-GO-LIVE-FINANCIAL-RESULT PASS. UX pixel evidence còn mở. |

# 8. Checklist còn thiếu (gộp Phần 3)

| # | Việc còn thiếu | Ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAT 2-user Cost≠Revenue (BR-SEC-001 / UX-04) | P0 | Chứng minh quyền |
| 2 | UI-03: Pricing component UI + map Revenue Type (REV-BR-006) | P1 | API đã có |
| 3 | Seed Expected Revenue từ rating | P1 | Hiện chỉ Cost |
| 4 | Screenshot pixel UX-01 cho UI-01…15 | P2 | Designer theme đã gần |
| 5 | UI-07/08 tách route /ap /ar nếu PO muốn | P3 | Hiện ?tab= |
| 6 | UI-02 Order/Shipment list — chỉ khi Ops SoT | PO+ADR | H-002 |
| 7 | BR-FC-015 / CP4 Budget-Forecast module | P2 backlog | Ngoài spine |
| 8 | Completeness badges đồng đều (CST-BR-016, PROF-BR-008, BR-FIN-027) | P2 | Polish |
| 9 | Profit/Revenue variance decomposition component-level | P2 | Cần component data |
| 10 | Taxonomy master UI đầy đủ (CP5) | P2 | Seed đủ pilot |
| 11 | UX-09 fix viewport hẹp nút Accept chứng từ | P2 | UAT minor |
| 12 | UX-12 double-submit guard đồng đều | P2 | Consequential forms |
| 13 | UX-10 a11y baseline pass | P2 | Formal later |
| 14 | OIDC + sensitive export masks (BR-SEC-003/004) | ADR | Residual |
| 15 | Auto-recon scoring đầy đủ + Bank match rules | P2 | MVP đủ |

# 9. Bộ báo cáo đầy đủ

Phần 1: CMS_PO_YeuCau_vs_TienDo_2026-09-17.docx (Epic/H/AC/M). Phần 2: …_Phan2_Domain_….docx (P/UC/FR/SCR/VAL/TD1). Phần 3: file này (BR CP1–CP5 + UI-01…15 + UX-01…14). Không còn phần bắt buộc tiếp theo trừ khi PO yêu cầu Data Dictionary cột-từng-cột hoặc test case UAT từng bước UI.