CMS / LCMS — Tổng hợp việc CHƯA LÀM / CHƯA XONG

Ngày: 2026-09-17  ·  Gộp từ báo cáo Phần 1–3 + go-live-checklist  ·  Spine Bill→Close đã PASS (UAT 2026-09-13) — danh sách dưới đây là residual / follow-up

Đã loại trùng giữa Epic / UC / BR / UI. Cột «Trạng thái»: CHƯA = chưa làm; PARTIAL = đã có một phần (API/schema/MVP) nhưng chưa đủ nghiệm thu; CHỜ = cần PO/ADR/Ops trước khi code.

# A. Ưu tiên P0 — chặn nghiệm thu quyền / chứng minh

| # | Việc | Trạng thái | Lý do chưa xong | Tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | UAT 2 user: Cost-only ≠ Revenue-only (dashboard/aging không lộ số ngoài quyền) | CHƯA chứng minh | Phiên UAT chỉ 1 Admin (S9 SKIP). Code data-scope/permission đã có. | H-010; FR-SEC-001; UX-04; go-live B1/E |

# B. Ưu tiên P1 — vận hành / sản phẩm còn thiếu lát cắt

| # | Việc | Trạng thái | Lý do chưa xong | Tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | UI Pricing Rule Components (map Cost Type / Revenue Type trên rule) | PARTIAL | Schema + API POST /pricing-rules/{id}/components đã có; chưa form UI trên /rate-cards. | E04; UC-002; REV-BR-006; UI-03; go-live B1 |
| B2 | Seed Expected Revenue từ Rating (song song seed Expected Cost) | CHƯA | Hiện chỉ SeedExpectedCosts; chiều Revenue chưa nối UI/command. | P02; UC-002/007; go-live gap |
| B3 | Global Search đa entity (Bill, Cost, Revenue, Document, Party…) | PARTIAL | API /api/search hiện Bill/Order-centric. | E13; UI-001; UX-03; go-live B3 |

# C. Ưu tiên P2 — polish UI / mở rộng không chặn spine tiền

| # | Việc | Trạng thái | Lý do chưa xong | Tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Screenshot / pixel acceptance UI-01…15 vs mockup PO (UX-01) | CHƯA đóng | Designer theme + list/hub đã ship; chưa vòng screenshot formal từng màn. | UX-01; go-live B2; UI-01…15 |
| C2 | Completeness / Incomplete badges đồng đều trên Bill & profit views | PARTIAL | Indicator cơ bản có; chưa đồng bộ mọi màn (CST-BR-016, PROF-BR-008, BR-FIN-027). | CST-BR-016; PROF-BR-008; BR-FIN-027 |
| C3 | Profit / Revenue variance decomposition đến component level | PARTIAL | Variance queue có; thiếu component UI + analytics decomposition. | REV-BR-012; PROF-BR-012 |
| C4 | Taxonomy master UI đầy đủ (cost/revenue/service/pricing types) | PARTIAL | Seed/catalog đủ pilot; CRUD UI rộng chưa. | CP5; SCR-013; UI-13 |
| C5 | Approval matrix + policy version / impact preview UI đầy đủ | PARTIAL | Backend matrix + tenant settings có; wizard/impact UI mỏng. | UC-016; SCR-014; P12/P20 |
| C6 | Auto-reconciliation scoring / rule-version đầy đủ | PARTIAL | MVP manual/suggest + bank feed đủ pilot; engine auto đầy đủ chưa. | P09; FR-REC-001; BR-FC bank match |
| C7 | Fix viewport hẹp: nút Chấp nhận chứng từ bị sidebar đè | CHƯA | Ghi nhận UAT minor 2026-09-13. | UAT RESULT #1; UX-09 |
| C8 | Thông báo blocker đồng đều mọi CTA disabled (UI-004) | PARTIAL | 409/lock có trên path chính; chưa mọi nút. | UI-004; UX-07 |
| C9 | Chống double-submit đồng đều trên consequential forms (UX-12) | PARTIAL | Một số form có; chưa audit toàn bộ. | UX-12 |
| C10 | Loading / Empty / Error states audit 100% form (UX-08) | PARTIAL | Nhiều list đã có; detail/form chưa đủ. | UX-08 |
| C11 | Accessibility baseline formal (UX-10) | CHƯA | Chưa vòng a11y riêng. | UX-10 |
| C12 | Correlation ID hiển thị khi lỗi cần hỗ trợ (UX-13) | PARTIAL | Audit panel có; error UX chưa luôn kèm correlation. | UX-13 |
| C13 | Sensitive field mask + export permission tinh chỉnh (BR-SEC-004) | PARTIAL | Aging export có; mask field sâu chưa. | BR-SEC-004; FR-SEC-002 |
| C14 | Dashboard filter org/service toàn cục + series tháng đầy đủ | PARTIAL | KPI/charts thật có; bucket tháng / filter org khi API chưa expose đủ. | UI-01; SCR-001; E13 |
| C15 | Module Budget / Forecast (CP4 §10 / CP6 P13 / BR-FC-015) | CHƯA | Ngoài lát cắt go-live Bill→Close; cần backlog/ADR riêng nếu PO ưu tiên. | CP4; CP6 P13; BR-FC-015 |
| C16 | Reports suite đầy đủ (ngoài hub + aging + dashboard) | PARTIAL | /reports hub operable; chưa đủ bộ báo cáo phân tích như mockup UI-12. | UI-12; SCR-001/E13 |

# D. Ưu tiên P3 / tùy chọn PO

| # | Việc | Trạng thái | Lý do chưa xong | Tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Tách route vật lý /ap và /ar (thay vì /ap-ar?tab=) | CHƯA | Chỉ làm khi PO yêu cầu UX; nghiệp vụ AP/AR đã đủ trong hub. | UI-07/08; go-live C |
| D2 | Cost Number / numbering policies configurable đầy đủ theo tenant | PARTIAL | Đủ pilot; catalog numbering OPEN-FIN-006 deferred. | D-COST-006; CP5 |

# E. Chờ PO / ADR / Ops — không code mù

| # | Việc | Trạng thái | Lý do chưa xong | Tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Sync / UI Order–Shipment–Leg–Movement từ Operational SoT | CHỜ | H-002: Ops là SoT. API thin có; chưa API Ops pilot + không làm TMS UI trong CMS. | E03; P01; D03; UI-02; go-live D |
| E2 | OIDC IdP production (thay bootstrap JWT dài hạn) | CHỜ ADR | Tech Lead scope (Final Handover). Refresh/revoke đã có. | E01/E15; BR-SEC-003; P22 residual |
| E3 | OTLP exporter + soak làm CI gate cứng | CHỜ ADR | Prometheus + soak script (P23/P25) đã có; chưa gate CI bắt buộc. | E14/E15; P23/P25 |
| E4 | Message broker ngoài process (outbox scale) | CHỜ ADR | Worker in-process đủ pilot; chỉ khi đo được pain. | E14; residual ADR |
| E5 | Formal DR drill + backup verify trên VPS | CHỜ Ops | TD5; không ghi secret vào doc. | E15; TD5 |
| E6 | TMS surfaces (GPS, e-POD, empty truck…) | KHÔNG LÀM V1 | Ngoài phạm vi CMS financial control — trừ ADR mới. | Non-goals; H-002 |

# F. Thứ tự triển khai đề xuất

1. A1 — UAT 2 user Cost≠Revenue

2. B1 → B2 — Pricing components UI + seed Expected Revenue

3. B3 — Global Search đa entity

4. C7 → C1 — fix viewport Accept + screenshot pixel

5. C2…C14 — polish theo nhu cầu PO

6. C15 Budget/Forecast — chỉ khi PO mở backlog

7. E1…E5 — khi có quyết định Ops/ADR

# G. Nguồn

docs/reports/CMS_PO_YeuCau_vs_TienDo_2026-09-17.docx (Phần 1); …_Phan2_Domain_….docx; …_Phan3_BR_UI_….docx; docs/ops/go-live-checklist.md; docs/sprint/UAT-GO-LIVE-FINANCIAL-RESULT.md; docs/sprint/PO-GAP-CHECKLIST.md.

Không liệt kê việc ĐÃ XONG (P01–P25 đóng, UAT S1–S14 PASS spine). File này chỉ residual.