Hệ thống quản lý chi phí — Tổng hợp việc CHƯA LÀM / CHƯA XONG

Ngày: 2026-09-17  ·  Gộp từ báo cáo Phần 1–3 và danh sách go-live  ·  Luồng Bill → Chốt tài chính đã nghiệm thu (13/09/2026) — dưới đây chỉ phần còn lại

Đã loại trùng giữa các báo cáo trước. Cột «Trạng thái»: CHƯA = chưa làm; MỘT PHẦN = đã có nền (giao diện lập trình / cơ sở dữ liệu / bản mỏng) nhưng chưa đủ nghiệm thu; CHỜ = cần quyết định chủ sản phẩm / kiến trúc / vận hành trước khi làm tiếp.

# Chú giải viết tắt dùng trong tài liệu

| Viết tắt | Tiếng Anh (nếu có) | Nghĩa tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| CMS / LCMS | Cost / Logistics Cost Management System | Hệ thống quản lý chi phí (hậu cần) |
| PO | Product Owner | Chủ sản phẩm |
| SoT | Source of Truth | Nguồn dữ liệu gốc / nguồn sự thật nghiệp vụ |
| Ops | Operations (system) | Hệ thống vận hành (TMS/điều vận — ngoài CMS) |
| UAT | User Acceptance Testing | Nghiệm thu người dùng |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng |
| UI | User Interface | Giao diện người dùng |
| UX | User Experience | Trải nghiệm người dùng |
| KPI | Key Performance Indicator | Chỉ số hiệu quả chính |
| ADR | Architecture Decision Record | Biên bản quyết định kiến trúc |
| OIDC | OpenID Connect | Chuẩn đăng nhập liên kết mở (nhà cung cấp danh tính) |
| JWT | JSON Web Token | Mã thông báo phiên đăng nhập |
| OTLP | OpenTelemetry Protocol | Giao thức xuất dấu vết/quan sát hệ thống |
| CI | Continuous Integration | Tích hợp liên tục (kiểm thử tự động khi đưa mã) |
| VPS | Virtual Private Server | Máy chủ ảo |
| DR | Disaster Recovery | Phục hồi thảm họa / dự phòng sự cố |
| FX | Foreign Exchange | Tỷ giá ngoại tệ |
| AP | Accounts Payable | Công nợ phải trả |
| AR | Accounts Receivable | Công nợ phải thu |
| P&L | Profit and Loss | Lãi lỗ / kết quả kinh doanh |
| CSV | Comma-Separated Values | Tệp dữ liệu dạng bảng phân tách dấu phẩy |
| TMS | Transport Management System | Hệ thống quản lý vận tải |
| CTA | Call To Action | Nút / hành động chính trên màn hình |
| CRUD | Create–Read–Update–Delete | Thêm–Xem–Sửa–Xóa |
| MVP | Minimum Viable Product | Bản tối thiểu dùng được |

# A. Ưu tiên cao — chặn chứng minh quyền

| Mã | Việc cần làm | Trạng thái | Vì sao chưa xong | Gốc yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Nghiệm thu với 2 tài khoản: một chỉ xem/làm Chi phí, một chỉ xem/làm Doanh thu — màn tổng quan và bảng tuổi nợ không lộ số ngoài quyền | CHƯA chứng minh | Phiên nghiệm thu trước chỉ dùng 1 tài khoản quản trị. Phần quyền phía máy chủ đã có sẵn. | Lan can H-010; nghiệm thu quyền tài chính; danh sách go-live |

# B. Ưu tiên sản phẩm — lát cắt còn thiếu

| Mã | Việc cần làm | Trạng thái | Vì sao chưa xong | Gốc yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Giao diện quản lý thành phần quy tắc bảng giá (gắn loại chi phí / loại doanh thu trên từng quy tắc) | MỘT PHẦN | Cơ sở dữ liệu và giao diện lập trình thêm thành phần đã có; chưa có form trên màn bảng giá. | Epic bảng giá; trường hợp dùng tính giá; màn UI-03 |
| B2 | Sinh chi phí/doanh thu Dự kiến từ lần tính giá — bổ sung chiều Doanh thu dự kiến (hiện mới sinh Chi phí dự kiến) | CHƯA | Mới nối nút sinh Chi phí dự kiến; chiều Doanh thu chưa làm. | Tính giá → số Dự kiến; danh sách go-live |
| B3 | Ô tìm kiếm toàn cục theo nhiều loại đối tượng (Bill, Chi phí, Doanh thu, Chứng từ, Đối tác…) | MỘT PHẦN | Ô tìm hiện chủ yếu theo Bill / tham chiếu đơn. | Hồ sơ tài chính Bill; điều hướng; danh sách go-live |

# C. Ưu tiên trung bình — hoàn thiện giao diện / mở rộng (không chặn luồng tiền)

| Mã | Việc cần làm | Trạng thái | Vì sao chưa xong | Gốc yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Đối chiếu ảnh chụp màn hình từng màn UI-01…UI-15 với bản thiết kế đã duyệt của chủ sản phẩm | CHƯA đóng | Đã áp giao diện thiết kế và làm các màn danh sách/trung tâm; chưa vòng nghiệm thu từng ảnh. | Nghiệm thu giao diện UX-01; danh sách go-live |
| C2 | Huy hiệu «Chưa đủ dữ liệu / Incomplete» thống nhất trên Bill và màn lợi nhuận | MỘT PHẦN | Đã có chỉ báo cơ bản; chưa đồng bộ mọi màn. | Quy tắc chi phí/lợi nhuận về tính đầy đủ |
| C3 | Phân rã chênh lệch lợi nhuận / doanh thu xuống từng thành phần giá (khi có dữ liệu) | MỘT PHẦN | Hàng đợi chênh lệch đã có; thiếu giao diện thành phần và báo cáo phân rã. | Quy tắc doanh thu / lợi nhuận |
| C4 | Giao diện danh mục đầy đủ: loại chi phí, loại doanh thu, dịch vụ, thành phần giá | MỘT PHẦN | Dữ liệu gieo sẵn đủ dùng thử; màn thêm–sửa–xóa rộng chưa làm. | Dữ liệu gốc / màn danh mục UI-13 |
| C5 | Giao diện ma trận phê duyệt và xem trước ảnh hưởng khi đổi chính sách / phiên bản cấu hình | MỘT PHẦN | Phía máy chủ và cài đặt ngưỡng đã có; giao diện hướng dẫn từng bước còn mỏng. | Đổi cấu hình; màn hệ thống & cài đặt |
| C6 | Đối soát tự động đủ điểm số / phiên bản quy tắc (ngoài gợi ý và khớp tay) | MỘT PHẦN | Bản tối thiểu: khớp tay / gợi ý + nhập sao kê ngân hàng đủ dùng thử; máy chấm điểm đầy đủ chưa. | Đối soát; quy tắc kiểm soát tài chính |
| C7 | Sửa màn hẹp: nút «Chấp nhận chứng từ» bị thanh bên đè lên | CHƯA | Đã ghi trong biên bản nghiệm thu (lỗi nhỏ). | Biên bản nghiệm thu 13/09/2026 |
| C8 | Khi nút bị khóa: luôn hiện lý do rõ (thiếu quyền, sai trạng thái, kỳ đã chốt…) | MỘT PHẦN | Đã có trên một số đường chính; chưa đều mọi nút. | Hành vi giao diện — nút bị chặn |
| C9 | Chống bấm trùng trên mọi biểu mẫu ghi nhận tiền / chuyển trạng thái quan trọng | MỘT PHẦN | Một số form đã có; chưa rà hết. | Nghiệm thu giao diện — gửi lệnh một lần |
| C10 | Trạng thái đang tải / trống / lỗi đầy đủ trên mọi danh sách và biểu mẫu | MỘT PHẦN | Nhiều danh sách đã có; chi tiết và form chưa đủ. | Nghiệm thu giao diện — trạng thái rỗng/lỗi |
| C11 | Vòng kiểm tra tiếp cận cơ bản (bàn phím, nhãn, không chỉ dựa màu) | CHƯA | Chưa tổ chức vòng kiểm riêng. | Nghiệm thu giao diện — tiếp cận |
| C12 | Khi lỗi cần hỗ trợ: hiện mã tương quan phiên để tra nhật ký | MỘT PHẦN | Bảng lịch sử kiểm toán đã có; màn lỗi chưa luôn kèm mã. | Nghiệm thu giao diện — hỗ trợ sự cố |
| C13 | Che / tách quyền xuất các trường tiền nhạy cảm | MỘT PHẦN | Xuất bảng tuổi nợ đã có; che trường sâu chưa. | Quy tắc bảo mật — xuất / trường nhạy cảm |
| C14 | Bộ lọc đơn vị / dịch vụ toàn cục trên trang chủ và chuỗi số theo tháng đầy đủ | MỘT PHẦN | Chỉ số và biểu đồ thật đã có; bộ lọc và chuỗi tháng phụ thuộc thêm dữ liệu từ máy chủ. | Trang chủ UI-01 |
| C15 | Phân hệ Ngân sách / Dự báo (so Thực tế với Ngân sách / Dự báo) | CHƯA | Ngoài lát cắt Bill → Chốt đang dùng; cần chủ sản phẩm mở hạng mục riêng. | Kiểm soát tài chính CP4; quy trình P13 |
| C16 | Bộ báo cáo phân tích đầy đủ hơn (ngoài trung tâm báo cáo + tuổi nợ + trang chủ) | MỘT PHẦN | Trung tâm báo cáo đã dùng được; chưa đủ bộ như bản thiết kế UI-12. | Màn báo cáo UI-12 |

# D. Ưu tiên thấp / tùy chọn theo chủ sản phẩm

| Mã | Việc cần làm | Trạng thái | Vì sao chưa xong | Gốc yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Tách đường dẫn riêng cho Công nợ phải trả và Công nợ phải thu (thay vì một màn chung có thẻ) | CHƯA | Chỉ làm khi chủ sản phẩm yêu cầu bố cục; nghiệp vụ đã đủ trong màn chung. | Bản thiết kế UI-07 / UI-08 |
| D2 | Quy tắc đánh số chứng từ / mã nghiệp vụ cấu hình đủ theo từng thuê bao | MỘT PHẦN | Đủ dùng thử; danh mục đánh số đầy đủ còn để sau. | Dữ liệu gốc / cấu hình thuê bao |

# E. Chờ quyết định — không tự làm khi chưa có chủ sản phẩm / kiến trúc / vận hành

| Mã | Việc cần làm | Trạng thái | Vì sao chưa xong | Gốc yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Đồng bộ và giao diện Đơn hàng / Lô hàng / Chặng / Chuyến từ hệ thống vận hành (nguồn dữ liệu gốc vận hành) | CHỜ | Lan can: hệ thống vận hành là nguồn dữ liệu gốc; CMS là lớp kiểm soát tài chính. Giao diện lập trình mỏng đã có; chưa có kết nối thử từ hệ vận hành và không làm màn kiểu quản lý vận tải trong CMS. | Lan can H-002; tham chiếu vận hành |
| E2 | Đăng nhập qua nhà cung cấp danh tính chuẩn OpenID Connect (thay mã phiên nội bộ dài hạn) | CHỜ biên bản kiến trúc | Thuộc quyền chọn nền tảng của trưởng kỹ thuật. Làm mới phiên / thu hồi đã có. | Nền tảng danh tính / bảo mật |
| E3 | Xuất dấu vết quan sát theo giao thức OpenTelemetry và bắt buộc bài thử tải dài trong tích hợp liên tục | CHỜ biên bản kiến trúc | Đã có xuất chỉ số và kịch bản thử tải; chưa gắn thành cổng bắt buộc trên đường đưa mã. | Vận hành / quan sát hệ thống |
| E4 | Hàng đợi thông điệp ngoài tiến trình ứng dụng (khi hộp thư sự kiện cần mở rộng) | CHỜ biên bản kiến trúc | Tiến trình xử lý trong ứng dụng đủ dùng thử; chỉ làm khi đo được nghẽn. | Tích hợp bất đồng bộ |
| E5 | Diễn tập phục hồi thảm họa và kiểm chứng sao lưu trên máy chủ ảo | CHỜ vận hành | Theo yêu cầu triển khai an toàn; không ghi mật khẩu vào tài liệu. | An ninh / triển khai |
| E6 | Màn kiểu hệ thống quản lý vận tải (định vị, giao nhận điện tử, ghép xe trống…) | KHÔNG LÀM bản 1 | Ngoài phạm vi lớp kiểm soát tài chính — trừ khi có biên bản kiến trúc mới. | Phạm vi ngoài; lan can H-002 |

# F. Thứ tự làm đề xuất

1. A1 — Nghiệm thu 2 tài khoản Chi phí ≠ Doanh thu

2. B1 → B2 — Giao diện thành phần bảng giá và sinh Doanh thu dự kiến

3. B3 — Tìm kiếm toàn cục nhiều loại đối tượng

4. C7 → C1 — Sửa nút bị đè và đối chiếu ảnh màn hình với thiết kế

5. C2…C14 — Hoàn thiện giao diện theo nhu cầu chủ sản phẩm

6. C15 Ngân sách / Dự báo — chỉ khi chủ sản phẩm mở hạng mục

7. E1…E5 — khi có quyết định hệ vận hành / kiến trúc / vận hành máy chủ

# G. Nguồn đối chiếu

Các tệp báo cáo Phần 1–3 trong thư mục docs/reports; danh sách go-live tại docs/ops/go-live-checklist.md; biên bản nghiệm thu luồng tiền; bảng còn thiếu so với yêu cầu chủ sản phẩm.

Không liệt kê việc đã xong (các hạng mục P01–P25 đã đóng; luồng Bill → Chốt đã nghiệm thu). Tài liệu này chỉ phần còn lại.

Ghi chú: «SoT» trong tài liệu PO/CMS là Source of Truth (Nguồn dữ liệu gốc), không phải «Source of Trust».