CMS / LCMS — Xác nhận D03 Relationship Matrix, TD2 Integration & UI feasibility

Ngày: 2026-09-18  ·  Trả lời 3 điểm PO/BA trước khi chốt phạm vi implementation  ·  Chưa mở rộng sang TMS

# Bối cảnh đã thống nhất

Operational System = Operational Source of Truth (SoT). LCMS không trở thành TMS. D03 Operational Reference vẫn gồm Order / Bill / Shipment / Leg / Movement + relationships.

Implementation hiện tại: Bill = đầy đủ; Order / Shipment / Leg / Movement = thin backend/API (C-002 external identity); UI và production Ops Sync chưa hoàn chỉnh. Team xác nhận đúng.

# 1. Relationship Matrix thực tế

Tiêu chí: IMPLEMENTED = domain + bảng/FK + lệnh link/upsert + API đọc/ghi cạnh (graph hoặc route). PARTIAL = thiếu lớp. MISSING = chưa có quan hệ bền vững.

| Quan hệ | Cardinality / bảng | Status | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Order ↔ Bill | N:N order_bill_links | IMPLEMENTED | Link API + GET /api/bills/{id}/graph |
| Bill ↔ Shipment | N:N bill_shipment_links | IMPLEMENTED | Link API + graph |
| Shipment → Leg | 1:N transport_legs.shipment_id | IMPLEMENTED | FK bắt buộc lúc upsert leg |
| Bill ↔ Leg | N:N bill_leg_links | IMPLEMENTED | Direct + union qua shipment trên graph |
| Leg ↔ Movement | N:N leg_movement_links | IMPLEMENTED | Link API + graph |
| Bill ↔ Movement | N:N bill_movement_links | IMPLEMENTED | Direct + union qua leg trên graph |

Kết luận điểm 1: Không quan hệ nào MISSING hoặc PARTIAL ở lớp persistence/API. Gap chung (không đổi status matrix): chưa có unlink; entity vẫn thin; UI Bill drawer mới hiện Order/Shipment — chưa render Leg/Movement.

# 2. Integration — TD2 baseline vs khi có Ops cụ thể

| Thành phần | Bắt buộc TD2 baseline (chưa nối Ops) | Khi có Operational System cụ thể |
| --- | --- | --- |
| E03 push upsert/link (PUT Order/Shipment/Leg/Movement + link + bill graph) | BẮT BUỘC — đã có | Adapter đẩy vào các API này |
| C-002 idempotency trên operational refs | BẮT BUỘC | Giữ nguyên |
| D12 integration_records / integration_errors (+ outbox stub) | BẮT BUỘC skeleton — đã có | Pipeline thật ghi vào đây |
| Extract / vendor client | Không | BẮT BUỘC |
| Webhook ingress | Không (chưa có code) | BẮT BUỘC nếu Ops push event |
| Ops orchestrator / Integration Worker map payload → command | Không | BẮT BUỘC |
| Broker + outbox publish đầy đủ | Không (stub OK) | Cần khi sync async tin cậy |

Kết luận điểm 2: TD2 baseline = hợp đồng nhận/map operational refs + idempotency/traceability. Không yêu cầu extract / webhook / orchestrator sống để hoàn thành baseline. Connector Ops = dự án adapter sau khi PO chọn Ops SoT (xem docs/implementation-plan.md).

# 3. UI — LIST / SEARCH / DETAIL / RELATIONSHIP / CROSS-NAV (không CRUD; trước Ops prod)

Tạm không bàn CRUD Order/Shipment (H-002). Đánh giá khả thi trên dữ liệu/API hiện có.

| Capability | Order | Shipment | Leg | Movement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIST | Ready (GET /api/orders) | Cần thin List API | Cần thin List API | Cần thin List API |
| SEARCH | Partial (search trả Bill hit theo order) | Cần mở rộng search | Cần mở rộng search | Cần mở rộng search |
| DETAIL | Ready (GET /api/orders/{id}) | Cần thin Get | Cần thin Get | Cần thin Get |
| RELATIONSHIP VIEW | Bill-centric Ready (graph) | Bill-centric Ready | Bill-centric Ready | Bill-centric Ready (flat; leg ids chưa expose) |
| CROSS-NAVIGATION | Cần include billIds + trang/BFF | Cần Get + related ids | Cần Get (ShipmentId đã có trên entity) | Cần expose link Leg↔Movement |

Kết luận điểm 3: Khả thi trước Ops production — Có. Seed bằng upsert/link API (tests Sprint 2 đã làm). Không blocked bởi Ops Sync.

Nếu PO muốn lát cắt nhỏ nhất để “nhìn được graph”:

1) Bill drawer — hiện thêm Leg/Movement + deep-link.

2) Thin List/Get cho Shipment / Leg / Movement (+ demo seed).

3) Search đa entity (đã ghi residual go-live).

# Tóm tắt cho quyết định phạm vi PO/BA

Matrix quan hệ đã đủ backend. Thiếu chủ yếu: read API entity-centric + UI Bill graph (Leg/Movement) + (tùy chọn) demo seed. Connector Ops chưa bắt buộc cho TD2 baseline. Chưa yêu cầu mở rộng sang TMS.

# Tham chiếu kỹ thuật

API: src/LCMS.Api/Endpoints/OperationalReferenceEndpoints.cs · Graph: GetBillGraphQuery · Link entities trong LCMS.Domain · Tests: Sprint2OperationalReferenceTests / Sprint2FullOperationalReferenceTests · D12: IntegrationRecord + AuditIntegrationEndpoints · UI: BillFinancialDrawer (tab Liên quan) · Handoff: docs/handoff.md (2026-09-18).