BÁO CÁO KỸ THUẬT & KẾ HOẠCH SẴN SÀNG TRIỂN KHAI SPRINT 7 & 8

HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ, CHÍNH SÁCH BẢO MẬT STORE VÀ ĐÓNG GÓI TESTFLIGHT/APK NỘI BỘ (LCMS MOBILE)

| Hệ thống & Sản phẩm | LCMS Mobile Client (Cost Management System for Logistics) |
| --- | --- |
| Nền tảng công nghệ | React Native 0.86, Expo SDK 57, TypeScript Strict, ASP.NET Core API |
| Giai đoạn triển khai | Sprint 7 & 8: Hoàn thiện Nghiệp vụ & Đóng gói Thương mại Store |
| Môi trường phân phối | TestFlight (iOS Preview) & APK/Internal Testing Track (Android) |
| Ngày lập báo cáo | 12/10/2026 |
| Trạng thái Baseline | 7/7 Test Suites PASS (39/39 Tests Green), Typecheck 0 Errors |
| Nguyên tắc cốt lõi | Zero-Backend-Change ¦ Apple Guideline 5.1.1(v) ¦ No In-App Purchase |

1. Tổng kết và Bảo toàn Thành quả Kỹ thuật Sprint 1 - 6

Hệ thống LCMS Mobile đã hoàn thành 5 gói cải tiến kiến trúc cốt lõi với tiêu chuẩn kiểm thử khắt khe, tuyệt đối không làm thay đổi hợp đồng backend hiện hành (Zero-Backend-Change) và đạt độ tin cậy vận hành tối đa:

| Gói Kiến trúc | Hạng mục Kỹ thuật Trọng yếu | Trạng thái Backend & Kiểm thử |
| --- | --- | --- |
| Clean Architecture | Phân tách rõ rệt Domain / Data / Presentation layer; cô lập nghiệp vụ tính toán chi phí khỏi React hooks. | Zero-Backend-Change. 10/10 UseCase tests PASS. |
| Offline Outbox v2 | Mã hóa AES payload ngoại tuyến, thuật toán chống phình Blob (tách file sang hệ thống tệp tin local), Exponential Backoff. | Zero-Backend-Change. 6/6 Sync Engine tests PASS. |
| Quick Expense Adapter | Adapter ghi nhận chi phí tài xế 1 tay trên xe, lưu nháp SQLite và đồng bộ nền tự động theo hàng đợi. | Zero-Backend-Change. 5/5 Expense Adapter tests PASS. |
| e-PoD & Digital Signature | Canvas ký số Vector SVG mượt mà, Geostamping GPS kèm cơ chế dự phòng GPS_UNAVAILABLE, nén ảnh chứng từ giao hàng. | Zero-Backend-Change. 6/6 PoD Adapter tests PASS. |
| Bảo mật & UI Ngoài trời | Khóa cứng SPKI SSL Pinning 2 lớp (Primary & DR Backup Pin), chống can thiệp Root/Frida/Jailbreak, High-Contrast OLED Theme và Bàn phím tài chính 64x64dp. | Zero-Backend-Change. 12/12 Security & UI tests PASS. |

[XÁC NHẬN BASELINE SẴN SÀNG] Toàn bộ 7 Test Suites (39 Unit/Integration Tests) đều đạt 100% GREEN. Quá trình kiểm tra tĩnh `npm run typecheck` đạt 0 lỗi. Mọi luồng API đều tái sử dụng nguyên vẹn các endpoint hiện có tại `LCMS.Api` mà không yêu cầu chỉnh sửa backend.

2. Kế hoạch & Mục tiêu Nghiệp vụ Sprint 7 (Store Compliance & Settlement)

Sprint 7 tập trung vào các điều kiện tiên quyết mang tính pháp lý và quy chuẩn bắt buộc của Apple App Store & Google Play, đồng thời hoàn thiện khớp nối luồng nghiệp vụ thanh toán công nợ và chi tiêu doanh nghiệp:

2.1 Tuân thủ Điều khoản Xóa tài khoản (Apple App Store Guideline 5.1.1(v) & Google Play)

Quy chuẩn khắt khe: Quy định duyệt Store bắt buộc mọi ứng dụng có đăng nhập phải cung cấp tính năng xóa tài khoản trực tiếp ngay trong app (In-App Account Deletion), không được bắt người dùng chuyển hướng sang email yêu cầu hỗ trợ.

Luồng xác thực 2 bước: Bổ sung giao diện chuyên biệt trong màn hình Cài đặt (`apps/mobile/app/modules/settings.tsx`) cho phép người dùng kích hoạt quy trình hủy tài khoản. Yêu cầu nhập lại mật khẩu hiện tại và hoàn thành xác thực sinh trắc học (Face ID / Vân tay).

Bảo toàn sổ sách kế toán: Kích hoạt lệnh hủy tài khoản: Vô hiệu hóa tài khoản (`User.IsActive = false`), kích hoạt SoftDelete, thu hồi toàn bộ token (`RevokeAllForUserAsync`), ngắt kết nối mọi thiết bị nhận thông báo (`UserPushDevice.IsActive = false`). ĐẶC BIỆT: Theo luật lưu trữ chứng từ kế toán và quy tắc tài chính bất biến, dữ liệu Bill, Sổ cái kế toán, Bút toán công nợ và Snapshot đã đóng kỳ được bảo toàn tuyệt đối, không bị xóa theo tài khoản cá nhân.

2.2 Chính sách Quyền riêng tư (Privacy Policy & App Permissions)

Công bố minh bạch: Cung cấp URL Chính sách bảo mật công khai qua HTTPS (`extra.privacyPolicyUrl`), truy cập được mà không cần đăng nhập.

Làm sạch quyền thừa: Mô tả chi tiết mục đích xin quyền trong `Info.plist` và `AndroidManifest.xml`: Camera (quét mã HAWB/MAWB và chụp chứng từ), Sinh trắc học (bảo vệ thao tác duyệt chi/thanh toán), Bộ nhớ tệp tin (lưu tạm ảnh chứng từ ngoại tuyến). Không thu thập danh bạ hay vị trí liên tục.

2.3 Ghép nối Nghiệp vụ Thanh toán B2B (Settlement, AP/AR) — Tuyệt đối không sử dụng IAP

Nguyên tắc cấm IAP: Toàn bộ dòng tiền trong LCMS là nghĩa vụ tài chính logistics thực tế giữa các doanh nghiệp (B2B): chi trả tiền cước nhà xe, phí nâng hạ cảng biển, hải quan, thu tiền cước khách hàng, bù trừ công nợ. Đây không phải mua vật phẩm số trong app nên TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG In-App Purchase (IAP). Việc đưa IAP vào sẽ làm sai lệch bản chất kế toán và vi phạm chính sách miễn trừ cho dịch vụ thế giới thực (Real-world Goods/Services).

Bảo vệ giao dịch tiền: Mọi thao tác ghi nhận Phiếu chi (`/api/payments`), Phiếu thu (`/api/collections`), Gạch nợ (`/api/payment-allocations`) bắt buộc phải vượt qua bước xác thực sinh trắc học cục bộ (`verifyBiometricForMoneyAction`), kèm theo `Idempotency-Key` và `If-Match` để chống trùng lặp dòng tiền.

3. Kế hoạch & Mục tiêu Đóng gói Thương mại Sprint 8 (Store Packaging & TestFlight/APK)

Sprint 8 là giai đoạn hoàn tất đóng gói thương mại, tối ưu mã nguồn nhị phân và chuẩn bị các bản dựng thử nghiệm nội bộ:

3.1 Cấu hình EAS Build & Tối ưu Mã nguồn Nhị phân (Binary Obfuscation)

Phân nhánh Build: Thiết lập cấu hình build trong `eas.json` cho hai phân nhánh chính: Profile `preview` (tạo file APK trực tiếp để test nội bộ trên Android và IPA Ad-hoc) và Profile `production` (tạo Google Play AAB kèm App Signing, iOS TestFlight/App Store).

Bảo vệ mã nguồn (R8 & Hermes): Kích hoạt biên dịch Bytecode Hermes cho React Native 0.86; bật R8/Proguard code minification và shrink resources trên Android Release; tước bỏ toàn bộ Debug Symbols và Sourcemaps công khai trên iOS Release.

3.2 Tẩy sạch Toàn bộ Dữ liệu Demo (Zero Demo Credentials in Release)

Không lưu vết mật khẩu: Khi cấu hình `EXPO_PUBLIC_SHOW_DEMO_PERSONAS=false` trên bản build thương mại, ứng dụng tự động loại bỏ danh sách `DEMO_ROLES`, triệt tiêu hoàn toàn mật khẩu mặc định `abc123` và email mẫu khỏi bộ nhớ và giao diện đăng nhập.

Khóa cứng máy chủ API: Khóa cứng API Base URL về máy chủ chuẩn `https://cms.lsslogistics.vn`, ẩn hoàn toàn trường cấu hình server tùy chỉnh để ngăn chặn việc người dùng hoặc reviewer chuyển hướng trái phép.

3.3 Chuẩn bị Phân phối TestFlight & APK Thử nghiệm Nội bộ

Kịch bản UAT Nội bộ: Cấp phát 20 tài khoản kiểm thử doanh nghiệp thật (trên tenant cô lập `ops` hoặc `uat`), chia đều cho 4 nhóm Persona: 1. Financial Controller (Kiểm soát & Khóa sổ), 2. Cost Accountant (Kế toán chi phí & AP), 3. Revenue Accountant (Kế toán doanh thu & AR), 4. Field Ops (Hiện trường, Quét mã & e-PoD).

Reviewer Dedicated Account: Xây dựng tài khoản Reviewer chuyên dụng cho Apple/Google Review Team kèm bản mô tả rõ ràng: ứng dụng quản trị tài chính nội bộ B2B, tài khoản do doanh nghiệp tự cấp phát (không mở đăng ký công khai), dữ liệu được cô lập hoàn toàn.

4. Bảng Ma trận Đầu việc & Tiêu chuẩn Nghiệm thu (DoD)

Chi tiết danh mục công việc kỹ thuật dự kiến sẽ triển khai cho Sprint 7 và Sprint 8:

| Mã Task | Hạng mục Công việc | Phạm vi Tệp tin Tác động | Tiêu chuẩn Nghiệm thu (DoD) |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRINT7-01 | Giao diện & Luồng Xóa Tài khoản (Account Deletion) | apps/mobile/app/modules/settings.tsx, apps/mobile/src/api/client.ts | Tuân thủ Apple Guideline 5.1.1(v). Yêu cầu mật khẩu + Biometric. Soft-delete user & thu hồi tokens. |
| SPRINT7-02 | Trang Chính sách Bảo mật (Privacy Policy) | apps/mobile/app.json, apps/web/app/privacy/page.tsx | Đường dẫn công khai HTTPS không yêu cầu login. Mô tả chuẩn xác mục đích Camera, Biometrics. |
| SPRINT7-03 | Ghép nối Nghiệp vụ Thanh toán B2B (Settlement) | apps/mobile/app/modules/settlements.tsx, apps/mobile/src/security/biometrics.ts | Biometric step-up trước mutation tiền. Gửi Idempotency-Key và If-Match. Cấm IAP. |
| SPRINT8-01 | Tẩy sạch Demo Credentials & Persona Selector | apps/mobile/app/login.tsx, apps/mobile/eas.json | Binary production không chứa chuỗi 'abc123' hay selector vai trò demo khi flag tắt. |
| SPRINT8-02 | Khóa cứng API Base URL & Obfuscation | apps/mobile/src/api/client.ts, apps/mobile/plugins/withSslPinning.js | Không cho phép đổi URL trên build store. SPKI Pinning hoạt động chuẩn xác. |
| SPRINT8-03 | Cấu hình EAS Build APK & TestFlight Packaging | apps/mobile/eas.json, apps/mobile/app.json | Build profile preview sinh APK Android; profile production cấu hình sẵn sàng tạo AAB/IPA. |

5. Quản trị Rủi ro Kỹ thuật & Khuyến nghị Vận hành (Residual Risk)

1. Quản lý Vòng đời Cert: Kỳ hạn Chứng chỉ SSL máy chủ `cms.lsslogistics.vn`: Đội ngũ Hạ tầng phải duy trì khóa dự phòng (Backup Pin) đã được cấu hình trong `SslPinning.ts` hoặc cập nhật app trước ít nhất 30 ngày trước khi cert hết hạn.

2. Toàn vẹn Dữ liệu Kế toán: Lưu trữ Dữ liệu Kế toán: Khi người dùng xóa tài khoản cá nhân, cơ sở dữ liệu backend chỉ cập nhật cờ `IsActive = false` và hủy phiên làm việc. Nghiêm cấm xóa vật lý các dòng chi phí, hóa đơn, thanh toán hay bút toán liên quan.

3. Môi trường Độc lập cho Reviewer: Tài khoản Duyệt Store: Cần chuẩn bị sẵn 1 Tenant Test riêng biệt có đầy đủ dữ liệu mẫu (1 vài Bill, chứng từ và chi phí) để chuyên viên kiểm duyệt Apple/Google có thể trải nghiệm trực quan mà không ảnh hưởng tới dữ liệu sản xuất.